Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны \_\_ дугаар сарын \_\_\_-ний өдрийн

\_\_\_ дугаар тогтоолын хавсралт

**“АЙМГИЙН УУЛ УУРХАЙ, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО-”ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зорилт | Арга хэмжээний дугаар | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжүүлэх хугацаа | Хэрэгжүүлэх байгууллага | | Суурь үзүүлэлт | | Хүрэх түвшин,  үр дүнгийн үзүүлэлт |
| **Геологийн салбарын хүрээнд:** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Аймгийн газар нутгийг ой, усны нөөцийн байршил, хөдөө аж ахуйн үйлвэрлэлийн төвлөрөл, тархалт, аялал жуулчлалын бүс нутаг болон ашигт малтмалын орд, уурхайн байршил зэргийг харгалзан бүсчилж цаашид геологи хайгуулын ажлыг төрөөс болон орон нутгаас зөвшөөрсөн газарт гүйцэтгүүлнэ. | 1 | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Мэдэгдэлд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас санал өгөхөд иргэдийн оролцоог хангах арга хэмжээ авна. | 2017-2020 | ХОХБТХ,  ГХБХБГ, Сумын Засаг дарга | | Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тоо-175  Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн  тоо-295 | Нутгийн удирдах байгууллагын шийдвэрээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгогдоно. | |
| 2 | Аймгийн газар нутгийг ой, усны нөөцийн байршил, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төвлөрөл, тархалт, аялал жуулчлалын бүс нутаг болон ашигт малтмалын орд, уурхайн байршил зэргийг харгалзан бүсчилж аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, зурагт оруулж батлуулна. | 2017-2018 | ХОХБТХ,  ГХБХБГ,  Сумын Засаг дарга | | - | Бүсчилсэн зураглал, төлөвлөгөөтэй болно. | |
| 2. | | Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн тогтвортой өсөлтийн үндэс болсон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, ялангуяа мал аж ахуй, газар тариалангийн эрчимтэй хөгжлийг хангах, ард иргэдийн амьжиргааны эх үүсвэрийг баталгаатай байлгах, байгаль орчны экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор аймгийн нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрдөг хэвтээ тэнхлэгийн төв замаас хойших нутаг буюу газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй, отрын бэлчээр, хадлангийн бүс нутаг, ойн сан, усны сан бүхий газарт ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгуулахыг хориглоно. | 3 | Байгаль орчны экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор аймгийн газар тариалан хөгжсөн хойд бүсийн сумдад ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгуулахыг хориглоно. | 2017-2020 | Аймгийн ИТХурал,  ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл,  ГХБХБГ,  Сумдын ИТХурал | | - | Байгаль орчин, хүсний аюулгүй байдал хангагдана | |
| 4 | Улсын болон орон нутгийн чанартай барилга, байгууламж байгуулахаас бусад төсөлд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг тухайн бүсэд олгохгүй байх арга хэмжээ авна. | 2017-2020 | Аймгийн ИТХурал,  ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл,  ГХБХБГ, | | - | Аймгийн уул уурхай, эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлогын дагуу тусгай зөвшөөрөл олгогдоно. | |
| 3. | | Малын тоо, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хангаж, бэлчээрийг зохистой ашиглан даацыг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор тодорхой газар нутгийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн аймгийн болон сумын тусгай хэрэгцээнд авна. | 5 | Хууль тогтоомжийн дагуу тодорхой газар нутгийг аймгийн болон сумын тусгай хэрэгцээ, хамгаалалтад авах асуудлыг шат шатны нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллага тухай бүр нь шийдвэрлэж байна. | 2017-2020 | Аймгийн ИТХурал,  ХОХБТХ, ГХБХБГ,  Сумын Засаг дарга | | Аймгийн тусгай хэрэгцээний газар-1.150.704,59 га | Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн талбайг одоо байгаагаас 45%-р нэмэгдүүлнэ. | |
| 4. | | Аймаг, сумын орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд аваагүй газарт орчин үеийн дэвшилтэт технологиор, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөгүй, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай, аймгийн одоогийн болон ирээдүйн иргэдийн эрх ашигт нийцүүлэн ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааг дэмжинэ. | 6 | Төрөөс болон аймгаас баримталж буй бодлогын баримт бичгүүдэд нийцсэн, ач холбогдолтой төслүүдийг дэмжиж ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ, ГХБХБГ,  Сумдын ЗДТГ | | - | Аймгийн бодлоготой нийцсэн төслүүд дэмжигдэнэ. | |
| 7 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн тоног төхөөрөмж, техникт үзлэг шалгалт хийж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг үр нөлөөг тогтооно. | 2017-2018 | ХОХБТХ, БОАЖГ, ГХБХБГ,  МХГ,  Сумдын ЗДТГ | | Ашиглалтын үйл ажиллгаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн тоо-110 | 110-аж ахуйн нэгжийн техник тоног төхөөрөмжинд үзлэг шалгалт хийсэн байна. | |
| 8 | Хоцрогдсон технологи, хориотой бодис ашигласан аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлж, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2017-2018 | ХОХБТХ, БОАЖГ, ГХБХБГ,  МХГ,  Сумдын ЗДТГ | | - | Судалгаанд үндэслэн холбогдох зөрчлийг арилгуулсан байна.. | |
| 9 | Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багатай, орчин үеийн дэвшилтэт технологи хэрэглэж буй аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг таниулах үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  ГХБХБГ,  Сумдын ЗДТГ | | - | Уул уурхайн үйлдвэрлэлд орчин үеийн технологи нэвэрсэн байна. | |
| 5. | | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө түүний хэрэгжилтийн тайлан зэрэг бичиг баримтыг тухайн сум бүрт бүртгэлжүүлж мэдээллийн санг сайжруулах баяжуулах ажлыг зохион байгуулна. | 10 | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бүхий сумдад хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө түүний хэрэгжилтийн тайлан зэргийг бүртгэх маягтыг боловсруулж, аймгийн Засаг даргаар батлуулан мөрдөж ажиллана. | 2017-2018 | ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл,  ХОХБТХ, | | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн тоо-156 | Хайгуулын ажлын тайланг бүртгэх, хянах тогтолцоо сайжирна. | |
| 11 | Батлагдсан маягтын дагуу хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө түүний хэрэгжилтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын аймгийн дэд зөвлөл”-д тайлагнах ажлыг хэвшүүлнэ. . | 2017-2020 | Сумдын ЗДТГ | | - | Эрдэс баялгийн зөвлөлд тайлагнан бодлого шийдвэр гаргуулж ажилласан байна. | |
| 12 | Сумдын мэдээллийн сангийн баяжилтанд “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын аймгийн дэд зөвлөл”-өөс дүгнэлт өгч, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж, сумдад чиглэл өгч ажиллана. | 2017-2020 | ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл | | - | Сум бүр уул уурхайн салбар чиглэлийн мэдээллийн сантай болно. | |
| 6. | | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд геологи хайгуулын ажлыг хуульд заасны дагуу хийж байгаа эсэхэд тавих хяналтыг сайжруулж, зөрчил дутагдал илэрвэл зохих журмын дагуу хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг холбогдох эрх бүхий төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. | 13 | Геологи хайгуулын ажлыг хуульд заасны дагуу хийж байгаа эсэхэд тавих хяналтыг сайжруулж мэргэжлийн байгууллагуудын хамтарсан хяналт, шалгалтыг жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулна. | 2017-2020 | ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл, ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  ЦГ,  Сумын ЗДТГ | | Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн тоо-156 | Зөрчил дутагдалтай аж ахуйн нэгжүүдийн тоо хэмжээ буурна. | |
| 14 | Аймгийн хэмжээнд хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг улирал тутам гаргаж баяжуулан аймгийн удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллана. | 2017-2020 | БОАЖГ,  ГХБХБГ | | 175 хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 156 аж ахуйн нэгж  295 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 191 аж ахуйн нэгж эзэмшиж байна. | Судалгаа мэдээллийн сан тухай бүртээ баяжигдана. | |
| 15 | Илэрсэн зөрчил дутагдалыг засуулах арга хэмжээ авч, шаардлагатай тохиолдолд илэрвэл зохих журмын дагуу хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах саналыг холбогдох эрх бүхий төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэн шийдвэрлүүлж олон нийтэд мэлээллэж ажиллана. | 2017-2020 | ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл, ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  ЦГ,  Сумын ЗДТГ | | - | Хууль зөрчиж буй аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөл тухай бүртээ цуцлагдаж хуулийн хэрэгжилт сайжрана. | |
| 7. | | Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газар болон бусад үндэслэлээр уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй гэж нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд үзсэн бөгөөд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсан нөхцөлд тухайн тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах асуудлыг хууль, тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлж, уг газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авна. | 16 | Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газар болон бусад үндэслэлээр уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцлуулах саналыг холбогдох эрх бүхий байгууллагад уламжилж, шаардлагатай арга хэмжээг авна. | 2017-2019 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | Хуулиар хориглосон хамгаалалтын бүс газарт тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг бүрэн зогсооно. | |
| 17 | Холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг аймаг болон төрийн захиргааны байгууллагын мэдээллийн санд бүртгүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, ГХБХБГ,  Сумын Засаг дарга | | - | Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газрууд хамгаалагдана. | |
| 8. | | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг нөөц, байршлыг түшиглэн Эрдэнэ, Сэргэлэн, Алтанбулаг сумд болон авто зам, төмөр зам зэрэг бүтээн байгуулалтын төслүүд хэрэгжиж буй бүс нутгуудад түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул хийх саналыг дэмжиж сум, аймгийн ИТХ-аас болон Ашигт малтмалын газраас зөвшөөрсөн тохиолдолд хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгоно. | 18 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж бүртгэлжүүлнэ. | 2017-2020 | ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл,  БОАЖГ | | 91 түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байна. | Тухай бүртээ түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгжийн судалгаа баяжигдана. | |
| 19 | Эрдэнэ, Сэргэлэн, Алтанбулаг сумд болон авто зам, төмөр зам зэрэг бүтээн байгуулалтын төслүүд хэрэгжиж буй бүс нутгуудад түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул хийх саналыг дэмжиж ажиллана. | 2017-2020 | ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл | | - | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг бүсчилсэн бодлогоор ашиглуулна. | |
| 9. | | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой газрыг аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасан байна. | 20 | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой газрыг аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгуулан газрын байршлыг сум бүрээр тодорхойлж ажиллана | 2018 | ГХБХБГ | | - | Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгуулна. | |
| 21 | Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан газарт хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоно. | 2017-2020 | ОҮИТБС аймгийн дэд зөвлөл,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГазар | | - | Сум болон аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тусгай зөвшөөрөл олгогдоно. | |
| **Олборлох салбарын хүрээнд:** | | | | | | | | | | |
| 10 | | Аймаг орон нутгийн хөгжлийн цаашдын чиг хандлагатай уялдуулсан, орчин үеийн стандартад нийцсэн, эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой өсөлтийг хангах, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, байгаль орчныг хамгаалах шаардлагыг хангасан, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайн олборлох болон боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх Төв аймагт бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийг дэмжих, байгалийн баялгийн нөөцийг аймгийн өнөөгийн хэрэгцээг хангах, ирээдүйн үеийнхэнд зориулан зохистой ашиглах бодлого баримтлана | 22 | “Алт-2” хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн нутаг дэвсгэрт олгогдсон ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, нөөц нь тогтоогдож Улсын эрднэсийн санд бүртгэгдсэн ордыг эргэлтэнд оруулах бодлого барьж ажиллана. | 2017-2020 | СТСХ,  Татварын хэлтэс ХОХБТХ,  Сумын засаг дарга | Аймгийн хэмжээнд Улсын эрднэсийн санд бүртгэгдсэн 295 ордоос 110 нь ашиглагдаж байна | | | Улсын эрднэсийн санд бүртгэгдсэн ашиглагдаж буй ордын тоо нэмэгдсэн байна. |
| 23 | Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа эрхэлж буй уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийг аймгийн бүртгэлтэй болгох асуудлыг хэрэгжүүлж, тэдэнтэй нутгийн удирдлагын байгууллагын ажлын уялдаа холбоо, харилцан ажиллагааг сайжруулна. |  | СТСХ,  Татварын хэлтэс ХОХБТХ,  Сумын засаг дарга | Аймагт бүртгэлтэй уул уурхайн аж ахуйн нэгжийн тоо-72 үүнээс  7 аж ахуйн нэгж үндсэн  65 аж ахуйн нэгж салбар бүртгэлтэй байна | | | Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж буй 142 аж ахуйн нэгжийг аймагт бүртгэлтэй болгоно |
| 24 | Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааг аймгийн иргэдийн эрх ашигт нийцүүлэн зохистой ашиглуулах бодлого баримталж ажиллана. | 2017-2020 | Эрдэс баялгийн зөвлөл  ХОХБТХ, БОАЖГ  Сумын ЗДТГ | - | | | Аймгийн иргэдийн эрх ашиг хамгаалагдана. |
| 25 | Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийг байгуулан ажиллуулж буй туршлагыг судалж орон нутгийн хөгжилд түлхэц болхуйц төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  Сумдын ИТХурал, Сумын ЗДТГ | - | | | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |
| 11 | | Төр, орон нутгийн зүгээс тавих хяналт, төлбөр, хураамж, ногдуулалтыг давхардалгүй болгож, хяналт шалгалтыг нэгдсэн удирдамжаар зохион байгуулах. | 26 | Аймгийн холбогдох төрийн болон тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд хамтран нэгдсэн удирдамжаар уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ,  СТСХ,  БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  ЦГ,  Сумын ЗДТГ | - | | | Хуулийн хэрэгжилт хангагдана. |
| 27 | Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдтэй ус, газар ашиглах болон нөхөн сэргээлтийн гэрээ хийж төлбөр, хураамжийг бүрэн ногдуулж хугацаанд нь төвлөрүүлэх, нөхөн сэргээлтийн ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана. | 2017-2020 | СТСХ,  ХОХБТХ,  ГХБХБГ,  Татварын хэлтэс, Сумын ЗДТГ | - | | | Улс орон нутгийн татварын орлогыг бүрэн төвлөрүүлнэ. |
| 28 | Зохих судалгаа тооцоог хийж холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн болон нөөц ашигласны төлбөрийн зохих хувь нь орон нутагт бүрэн ирж байгаа эсэхэд дүгнэлт өгч, хобогдох газарт саналаа уламжилна | 2017-2020 | СТСХ,  ХОХБТХ,  ГХБХБГ,  Татварын хэлтэс, Сумын ЗДТГ | - | | | - |
| 12 | | Геологи хайгуул, уул уурхайн салбарт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажлын байранд мөрдүүлж хэвшинэ. | 29 | Геологи, хайгуул, уул уурхайн салбарт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгжүүд ажлын байранд мөрдүүлэх зорилгоор сургалт мэдээллийг тогтмолжуулна. | 2017-2020 | МХГ, Хөдөлмөрийн хэлтэс,  Сумдын ЗДТГ | - | | | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомж, стандартын Сургалт мэдээлэл тогтмолжино. |
| 30 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудыг хариуцлагажуулан үүрэгжүүлж, биелэлтийг тооцож ажиллана. | 2017-2020 | МХГ, Хөдөлмөрийн хэлтэс,  Сумдын ЗДТГ | - | | | Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудыг хариуцлагажуулана |
|  | |  | 31 | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 39 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах аймгийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдэд шалгаж шардлагатай арга хэмжээ авна | 2017-2020 | МХГ, Хөдөлмөрийн хэлтэс,  Сумдын ЗДТГ | - | | | “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах аймгийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт хангагдсан байна. |
| 13 | | Нөхөн сэргээлтийн ажлыг норм стандартын дагуу эрчимтэй, чанартай, хийлгэж, үнэлэлт өгч, шаардлага хангасныг нь хүлээн авч, шаардлага хангаагүйг нь дахин хийлгэж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гэрээний хэрэгжилтийг аж ахуйн нэгж бүрээр сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж, үнэлэлт өгч шаардлагатай арга хэмжээ авч байх бөгөөд нөхөн сэргээлтийн ажилд хяналт тавихад орон нутгийн иргэдийн оролцоог өргөжүүлж, нутгийн захиргааны байгууллага болон мэргэжлийн байгууллагын үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлнэ. | 32 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гэрээний хэрэгжилтийг аж ахуйн нэгж бүрээр сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж үр дүнг сумын иргэдэд танилцуулж ажиллана. | 2017-2020 | БОАЖГ,  Сумдын ИТХурал, Засаг дарга | Заамар, Сэргэлэн, Баян сумын ИТХ-аар аж ахуйн нэгж байгууллагууд тайлангаа жил бүр оруулдаг. | | | Сумын ИТХ-аар аж ахуйн нэгж байгууллагын тайланг хэлэлцэж үнэлэлт өгдөг болсон байна. |
| 33 | Нөхөн сэргээлтийн явц болон гүйцэтгэлд орон нутгийн зүгээс тавих хяналтын ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллага, мэргэжлийн байгууллагын үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлж үр дүнг тооцож ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  Сумын ЗД | - | | | Орон нутгийн удирдлага болон иргэд нэгдсэн ойлголттойгоор тухайн аж ахуйн нэгжийн нөхөн сэргээлтийн ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгдөг болно. |
| 14 | | Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн “Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ“-г боловсруулахад олон нийтийн оролцоог хангаж оролцуулна. | 34 | “Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай“ хуулийн дөрөвдүгээр бүлгийн заалтууд, “Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай”журмыг хэрэгжүүлж орон нутгийн болон тухайн төслийн нөлөөлөлд өртөгч иргэдийн саналыг тусгасан эсэхийг үндэслэн холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад саналаа хүргүүлнэ. | 2017-2020 | БОАЖГ,  Сумдын ЗД | - | | | Уул уурхайгаас үзүүлж болох сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг авч ажилласан байна. |
|  | Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний үйл ажиллагаанд олон нийтээс санал авах, үнэлгээний урьдчилсан дүгнэлт, зөвлөмж, тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний төслийн талаар олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх зорилгоор багийн иргэдийн Нийтийн Хурлыг зохион байгуулах ажлыг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газраар хийлгэж хэвшүүлнэ | 2017-2020 | БОАЖГ,  Сумдын ИТХ  Сумдын ЗД | - | | | Энэ асуудалд иргэдийн оролцоо нэмэгдэж тэдний хяналт сайжирсан байна. |
| 35 | Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний батлагдсан тайланг олон нийтэд нээлттэй байлгах, мэдээлэх ажлыг сум, багийн иргэдийн Хурал, Засаг дарга болон байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нараар гүйцэтгүүлнэ | 2017-2020 | БОАЖГ,  Сумдын ИТХ  Сумдын ЗД | - | | | Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний батлагдсан тайлангийн ил тод байдал хангагдна. |
| 36 | Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний батлагдсан тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жил бүр, харьяалах нутгийн иргэдэд танилцуулж, багийн иргэдийн Нийтийн Хурал, сумын иргэдийн Төлөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн үнэлэлт өгч, шаардлагатай бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг холбогдох газруудад хүргүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ,  БОАЖГ,  Сумдын ИТХ  Сумдын ЗД | - | | | Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт сайжирна. |
| 15 | | Аймгийн нутаг дэвсгэрт олгогдсон ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нь ой, усан сан болон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөхгүй, иргэдийн эрх ашиг, үйлдвэрлэлийн, ялангуяа мал аж ахуй газар тариалангийн үйлвэрлэлд сөргөөр нөлөөлөхөөргүй нөхцөлд аж ахуйн нэгжид газар эзэмшүүлэх шийдвэр гаргана. | 37 | Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүдийн газрыг зөвшөөрөл авсан хэмжээгээр нь эзэмшүүлж “Газар эзэмших гэрээ” байгуулан ажиллана. | 2017-2020 | ГХБХБГ,  Сумдын ЗДТГ | - | | | Тусгай зөвшөөрөлд заасан хэмжээгээр нь газар олгогдоно. |
| 38 | Аймаг, сумаас санал авалгүй хууль зөрчиж олгогдсон ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцлуулах саналыг холбогдох газарт хүргүүлж, шаардлагатай гэж үзвэл газар эзэмшүүлэх эрх олгохгүй байх арга хэмжээ авна. | 2017-2020 | ГХБХБГ,  Сумдын ЗДТГ | 2015-2016 онд аймаг, сум орон нутагт дэмжигдээгүй байхад 68 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгогдсон байна. | | | Хуулийн хэрэгжилт хангагдана. |
| 16 | | Үүсмэл ордын судалгааг гарган бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хууль тогтоомжын дагуу ашиглуулна. | 39 | Монгол улсын Засгийн газрын  2017 оны 61 дүгэр тогтоолоор батлагдсан “Үүсмэл ордыг ашиглах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын дагуу үүсмэл ордын судалгааг сум бүрээр нарийвчлан гаргаж, бүртгэлжүүлэнэ. | 2017-2019 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | - | | | Бүртгэл судалгааны үндсэн дээр эдийн засгийн хуьд үр өгөөжтэй үүсмэл орд нь ашиглагдаж, үр ашиггүй үүсмэл орд нь нөхөн сэргээгдэж байгаль экологийн тэнцвэрт байдал хадгалагдана. |
| 40 | “Үүсмэл ордыг ашиглах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  СТСХ,  Сумын ЗДТГ | - | | |
| 17 | | Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулж, бүртгэлжүүлэх ба хууль тогтоомжийн дагуу бичил уурхай эрхлүүлж, хөндсөн газрыг нь бүрэн нөхөн сэргээлгэж, олборлосон бүтээгдэхүүнийг статистик мэдээнд тусгана. | 41 | Алт-2 хөтөлбөрийн хүрээнд хууль бусаар алт олболох үйл ажиллагааг цэгцлэх арга хэмжээг авч, хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулан бүртгэлжүүлж, ашиглах техникийн стандартыг чанд мөрдүүлж, татвар, нийгмийн даатгал төлөх нөхцлийг хангаж мэдээллийн сантай болно. | 2017-2019 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | - | | | Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг зохион байгуулалтанд оруулж, нөхөрлөлүүдийн бүртгэл мэдээллийн сантай болно. |
| 42 | Алт-2 хөтөлбөрийн дагуу бичил уурхай эрхлэх талбайг мэргэжлийн байгууллагаар нарийвчлан тогтоолгож, нэгдсэн бүртгэлд орулна | 2017-2019 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | - | | | Бичил уурхай эрхлүүлэх үйл ажиллагаа хяналт зохион байгуулалтанд орно |
| 43 | Нөхөрлөлүүдийг үйл ажиллагаа эрхлэх явцад нөхөн сэргээлтийг түлхүү хийлгэж, нөхөн сэргээсэн талбайн болон олборлосон бүтээгдэхүүний төрөл, тоо хэмжээний гүйцэтгэлийн мэдээг аймгийн статистик мэдээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | Эзэнгүй орхигдсон болон нинжаагийн үйл ажилгаагаар хөндөгдсөн талбай 471,5 га | | | Хууль бус үйл ажиллагааны улмаас хөндөгдсөн талбайг 100 хувь нөхөн сэргээнэ. |
| 44 | Засгийн газрын 308-р тогтоолын хэрэгжих боломжгүй заалтуудын талаархи саналыг сумдаас авч нэгтгэн холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлнэ. | 2017 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | - | | | Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын өөрчлөлтөнд сум орон нутгийн санал орно. |
| 45 | Бичил уурхай эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд холбогдох байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан нэгдсэн хяналт шалгалтыг аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу явуулна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | - | | | Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагаанд тавигдах хяналт сайжрана. |
| 18 | | Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх, өөр салбарт шилжин ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлнэ. | 46 | Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдэд чиглэсэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх төсөл боловсруулах сургалт зохион байгуулж, өөр салбарт шилжин ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, Хөдөлмөрийн хэлтэс,  Сумын ЗДТГ | - | | | Хувиараа ашигт малтмал олборлогч иргэдийн тоо хэмжээ буурч, баталгаатай тогтвортой ажлын байртай болно. |
| 19 | | “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх , усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”, түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг мөрдөж, энэхүү хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй зохих журмын дагуу гэрээ байгуулж, нөхөн сэргээлтийн ажилд онцгой анхаарал хандуулж ажиллана. | 47 | “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн дагуу шинэчлэн тогтоогдсон талбайн солбилцлуудыг аймгийн мэдээллийн санд бүрэн оруулж, тэмдэгжүүлнэ. | 2017-2020 | ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | - | | | Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт тавигдах хяналт хамгаалалт сайжрана. |
| 48 | Хамгаалалтын бүсэд орсон тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй Засгийн газрын 2015 оны 120 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамын дагуу гэрээ байгуулж, хөндөгдсөн газарт хийх нөхөн сэргээлтийн хэмжээг тухайн жилийн нөхөн сэргээлтийн гэрээнд тусгаж дүгнэнэ. | 2017-2020 | БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | - | | | Хамгаалалтын бүсийн нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийлгүүлнэ. |
| 20 | | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолт явуулахдаа газрын хэвлийг ихээр эвдэж сүйтгэдэг хайрганы ашиглалтыг багасгаж, дайрганыхыг дэмжих бодлого баримтална. | 49 | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайрганы зориулалтаар олгох боломжтой газрын судалгааг сумдын саналыг үндэслэн тодорхойлж аймгийн хэмжээний зураглал гаргаж хайрганы ашиглалтыг багасгаж, дайрга олборлолтийг дэмжих бодлого баримтална | 2017-2020 | Эрдэс баялгийн зөвлөл  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | - | | | Усан сан бүхий газар болон голын сав газруудад байгаль экологийн эвдрэл хохирол учирдаг байдал буурна. |
| **Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, орон нутгийн эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд:** | | | | | | | | | | |
| 21 | | Уул уурхайн олборлолтын хугацаанд аймаг, сумын нийгмийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хөрөнгө оруулагч компани, нутгийн захиргааны байгууллагын хооронд нийгмийн хариуцлагын гэрээг хоёр тал болон иргэдийн оролцоог хангаж ил тод байгуулан хэрэгжүүлнэ. | 50 | “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1, Засгийн газрын 2015 оны “Гэрээний загвар батлах тухай” 430 дугаар тогтоолын дагуу  геологи хайгуул, уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, нутгийн удирдлагын байгууллагын хооронд иргэдийн оролцоог ханган ил тодоор гэрээ байгуулж үр дүнд хүргэнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ,  СТСХ,  Сумын Засаг дарга | | - | | Аж ахуйн нэгжийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орон нутагт хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил нээлттэй үр дүнтэй явагдана. |
| 22 | | Үйлдвэрлэл явуулж байгаа уурхайнуудтай тухайн орон нутгийн хэмжээнд ажил эрхлэлтийг дэмжиж иргэдийн дунд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангах ажлыг хамтран зохион байгуулна. | 51 | Тухайн аж ахуйн нэгжид чухал хэрэгцээтэй байгаа ажил мэргэжлийн судалгааг сум тус бүрээр гаргаж, захиалгаар бэлтгэн сургаж уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч ААНэгжүүд жил бүр нийт ажилтан ажиллагсадынхаа 10-аас доошгүй хувийг тухайн орон нутгийн иргэдийг авч ажлын байраар хангахад хамтран ажиллана. | 2017-2020 | Хөдөлмөрийн хэлтэс,  Сумын ЗДТГ | | - | | Орон нутгийн ажилгүй иргэд тухай ажлын байранд шаардлагатай мэргэжилтэй боловсон хүчин болж бэлтгэгдэн ажлын байраар хангагдана. |
| 23 | | Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжид, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлд заасан хэмжээгээр газар эзэмшүүлж, талбайн шав дэмдэгийг шалгаж бүртгэлжүүлэх. | 52 | Тусгай зөвшөөрөлд заасан хэмжээгээр газрыг ашиглаж буй эсэхэд тавих хяналтыг сайжруулна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, ГХБХБГ,  Сумын Засаг дарга | | - | | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн газар ашиглалтанд хяналт тавигдана. |
| 24 | | Нутгийн захиргааны байгууллага нь “Төсвийн тухай”, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”, “Авилгын эсрэг хууль” болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжээс орон нутгийн эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын үйлчилгээг өргөжүүлэх, төрийн албан хаагчдын сургалт зэрэг албан тушаалтныг ашиг сонирхлын зөрчилд оруулахгүй хандив, тусламж авч хамтран ажиллаж болно. | 53 | Геологи хайгуул, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжээс Төсвийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2, 25.4, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь заалтын дагуу авсан хандив тусламжийн хөрөнгийг хуульд нийцүүлэн зарцуулна. | 2017-2020 | СТСХ | | - | | Орон нутгийн бүтээн байгуулалтанд оролцсон аж ахуйн нэгжүүдийг сурталчлан үр дүнг тооцож ажилласан байна. |
| 54 | Олгосон хандив тусламжийг төсвийн гүйцэтгэлд тухай бүр оруулж тайлагнаж зарцуулалтыг иргэд, олон нийтэд ил тодоор мэдээллэн ажиллана. | 2017-2020 | СТСХ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Хандив тусламж ил тод иргэдэд нээлттэй болж орон нутагт орсон хандив тусламж хяналттай зөв зүйтэй захиран зарцуулагдана |
| 25 | | Аймаг, сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд ач холбогдолтой дэд бүтцийн зэрэг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлыг саадгүй шуурхай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор болон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд ашиг олох зорилгогүйгээр өөрийн ахуйн хэрэгцээндээ тухайн газарт байгаа түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг ашиглахад нь хөнгөлөлттэй нөхцөл тогтоож болно. | 55 | Засгийн газрын 2014 оны 222 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Авто зам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай журам”-ыг хэрэгжүүлж ажиллана | 2017 оноос | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Тодорхой аж ахуйн нэгж журмын дагуу хөнгөлөлттэй нөхцөлд орсон байна |
| 56 | Орон нутгийн иргэд байгууллагын ахуйн хэрэгцээг хангах бодит судалгаанд үндэслэсэн түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах газар, ашиглах ашигт малтмалын хэмжээ, хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн хязгаарыг тогтоосон журам боловсруулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулж мөрдлөг болгон ажиллана. | 2017 | ХОХБТХ,  БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Орон нутгийн иргэд , байгууллаг түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ахуйн хэрэгцээндээ ашиглах журам батлагдана. |
| 57 | Журмын хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс бүртгэл хийж, хяналт тавих, тайланг авч үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлыг сумын нутгийн захиргааны байгууллагаас хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  Сумдын ИТХурал, Сумын ЗДТГ | | - | | Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үнэлэлт өгч ажиллана |
| **Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хүрээнд:** | | | | | | | | | | |
| 26 | Байгалийн унаган төрхөө хадгалж буй үзэсгэлэнт газар, нэн ховор, ховор, ховордсон ан амьтан болон нэн ховор, ховор ургамлын тархац нутаг болон аялал жуулчлал, эрчимжсэн МАА-н үйлдвэрлэл хөгжүүлэхэд шаардлагатай газрыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу аймгийн тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж Ашигт малтмалын газрын Кадастрын бүртгэл мэдээллийн санд тухай бүрд нь бүртгүүлж байна. | | 58 | Тусгай хамгаалалт болон тусгай хэрэгцээнд авах шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн газрын судалгааг сумдаар гаргуулан нэгтгэж, шат дараалалтайгаар тусгай хэрэгцээ, хамгаалалтанд авах ажлыг зохион байгуулж, улс, аймгийн Кадастрын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | Аймгийн тусгай хэрэгцээний газар-1.150.704,59 га  Аймгийн тусгай  хамгаалалттай газар-960.668,27 га | | Улс, аймгийн тусгай хэрэгцээ, хамгаалалтанд авсан газруудыг Кадастрын бүртгэлд бүрэн оруулсан байна. |
| 27 | Аймгийн хэмжээнд геологи хайгуул, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй аймгийн Байгаль орчин, Газрын харилцаа, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх гэрээг жил бүр хийж, хэрэгжилтэнд байнгын хяналт тавьж ажиллах бөгөөд нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг тухайн жилийн эцэст тусгай комисс гарган газар дээр нь шалган танилцаж стандартын шаардлага хангасан нөхцөлд хүлээн авч байна. Гэрээнд заасан нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийгээгүй нөхцөлд олборлолтын үйл ажиллагааг нь зогсоох буюу үргэлжлүүлэн хийлгүүлэхгүй байх арга хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу авна. | | 59 | Алт-2 хөтөлбөрийн хүрээнд алт олборлолтын ажил төвлөрөн явагдаж байгаа Заамар суманд байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажлыг иж бүрэн цогцоор нь хэрэгжүүлнэ | 2017-2020 | БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Нөхөн сэргээлтийн ажилд мэдэгдэхүйц үр дүн гарсан байна |
| 60 | Нөхөн сэргээлтийн гэрээг жил бүр байгуулж, олборлолтын улирлын эцэст мэргэжлийн байгууллага болон орон нутгийн төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг ажиллаж стандарт шаардлагын дагуу хүлээн авна. | 2017-2020 | БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | -ТНС өссөн дүн :  4886,5 га  -БНС өссөн дүн:  2642,1 га | | Нийт хөндөгдсөн талбайн 70 хувьд техникийн 50 хувьд биологийн нөхөн сэргээлт хийнэ. |
| 61 | Гэрээнд заасан нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгээгүй нөхцөлд олборлолтын үйл ажиллагааг нь зогсоох, тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлуулах хүртэл арга хэмжээг хууль тогтоомжийн хүрээнд авч хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Нөхөн сэргээлтийн ажилд мэдэгдэхүйц үр дүн гарсан байна |
| 28 | Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ашиглалтын ажиллагаа явагдахын өмнө үйлдвэрлэлийн бүс, тосгоны бүсийг тогтоож, тэр хоорондын зам болон бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэн борлуулах цэгт хүргэх замыг маршрутын дагуу гаргуулах, сайжруулах, тоосжилтоос хамгаалах асуудлыг урьдчилан шийдвэрлэж байна. | | 62 | Уул уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэн борлуулах цэгт хүргэх замыг маршрутын дагуу гаргуулах, сайжруулах талаар тусгуулж хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Уул уурхайн технологийн тээвэрлэлтийн улмаас үүсэх хөрсний эвдрэл, орчны тоосжилт 50 хувь буурна. |
| 29 | Хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж нь байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгож байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд шаардагдах тухайн жилийн зардлын, хууль тогтоомжид заасан хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн нөхцөлд үйл ажиллагааг нь эхлүүлнэ. | | 63 | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлахад хууль, зохих журмын дагуу барьцаа хөрөнгийг төвлөрүүлсний дараа төлөвлөгөөг баталгаажуулна. | 2017-2020 | МХГ,  БОАЖГ,  Сумын ЗД | | - | | Тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлын 50 хувь тусгай дансанд баталгаа болгож төвлөрүүлдэг нь хэвшигдэж , аж ахуйн нэгжүүдийн хариуцлага өндөрсөнө. |
| 30 | Уул уурхайн олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж бүр тухайн жилд олборлолтонд хамрагдсан нийт талбайнхаа 70-аас доошгүй хувьд нь техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэсэн байна. | | 64 | Тухайн жилийн олборлолтонд хамрагдсан талбайн 70-аас доошгүй хувьд техникийн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгүүлж стандарт чанарын шаардлагыг бүрэн хангуулна. | 2017-2020 | БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Стандарт чанарын шаардлага хангасан 1000 га талбай техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгүүлнэ. |
| 65 | Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил стандарт чанарын шаардлага хангаагүй, гэрээгээр заасан хэмжээнд хүрээгүй нөхцөлд хүлээн авахыг түдгэлзүүлэн төрийн байгуулага, иргэд, олон нийтийн хяналтыг сайжруулна | 2017-2020 | БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | ТНС өссөн дүн :  4886,5 га | |
| 31 | Биологийн нөхөн сэргээлтийг үр дүнтэй болгох зорилгоор тухайн орон нутгийн цаг агаар, уур амьсгалд тохирсон амьдрах чадвартай ургамал тариалах бөгөөд тэдгээрийн нөхөн төлжиж байгаа эсэхийг харгалзан үзэж нөхөн сэргээлтийг хүлээж авна. | | 66 | Биологийн нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлагад бүрэн нийцүүж, гэрээнд заасан нөхцлийг бүрэн хангуулж хүлээн авна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | БНС өссөн дүн:  2642,1 га | | Гэрээнд заасан нөхцөлөөр хүлээн авна. |
| 67 | Орон нутгийн цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицож амьдрах чадвартай олон наст ургамал, мод бут, сөөгийн төрөл бүрээс сонгон нутагших чадварыг харгалзан тариалуулах бодлого баримталж нөхөн төлжиж байгаа эсэхийг харгалзан үзэж нөхөн сэргээлтийг хүлээж авна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | 600 гаад биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгүүлнэ. |
| 32 | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул хийж, олборлолт явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 80-аас доош хувиар дүгнүүлж, нөхөн сэргээлтийн гэрээг биелүүлээгүй тохиолдолд дараа оны хайгуул, олборлолтын ажлыг нь эхлүүлэхгүй байх арга хэмжээг аймгийн Нутгийн захиргааны байгууллагууд авч хэрэгжүүлнэ. | | 68 | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул хийж, олборлолт явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 80 дээш хувиар хангуулсны дараа ажил эхлэх зөвшөөрлийг өгч, 80-аас доош хувиар биелүүлсэн тохиолдолд хуульд заасан арга хэмжээ болох тусгай зөвшөөрлийг цуцлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул хийж, олборлолт явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж ажиллана. |
| 33 | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтийг үндэслэн бэлчээрийн талбайд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна | | 69 | Мэргэжлийн байгууллагуудаас бүрдсэн ажлын хэсэг ажиллаж аль талбайг ямар хугацаанд хүлээн авах боломжтойг судлан эрэмбэ тогтоож хяналт тавьж ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумдын ЗДТГ | | - | | Биологийн нөхөн сэргээлт хүлээж авах эрэмбэ тогтоогдоно. |
| 70 | Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтийг үндэслэн бэлчээрийн талбайд шилжүүлэх, гэрээний дагуу хүлээлцэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулна. | 2017-2020 | БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ  Сумын ЗДТГ | | - | | Биологийн нөхөн сэргээлтээс малын бэлчээр лүү жилд 50 га талбайг шилжүүлж нийт 200 га талбайг бэлчээрт шилжүүлсэн байна. |
| 34 | Уул уурхайн олборлох болон боловсруулах үйлдвэрлэлд газрын гүний цэнгэг усыг аль болох ашиглуулахгүй байх, орчин үеийн дэвшилтэт технологи хэрэгжүүлж гадаргын усыг түлхүү ашиглуулах, хэрэглэсэн усыг дахин ашиглуулах, уул уурхайн салбарын ахуйн хэрэглээнд саарал усыг ашиглуулах, ус ашиглагчдыг бүрэн тоолууржуулах ажлыг зохион байгуулна. | | 71 | Уул уурхайн олборлох болон боловсруулах үйлдвэрт ашиглаж буй усны хэмжээ, түүнийг хэрхэн хангаж байгаад судалгаа дүгнэлт хийж, тунгаах болон цэвэршүүлэх нуураас хэрэгцээт усны хэдэн хувийг хангаж байгааг бодитой тогтоож цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын  ЗДТГ | | - | | Уул уурхайн салбарт ашиглаж буй усны хэмжээг бодитой тогтоож хэмнэх арга хэмжээ авч зохих үр дүнд хүрсэн байна. |
| 72 | Уул уурхайн олборлох болон боловсруулах үйлдвэрлэлд саарал усыг ашиглах төслийг дэмжиж хамтран ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын  ЗДТГ | | - | | Саарал ус ашигладаг болон дахин ус ашигладаг технологитой төслүүд нэмэгдэнэ. |
| 73 | Ус ашиглагчдыг тоолууржуулах ажлыг эрчимжүүлж, жилд 15-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн 20 орчим хувь нь тоолууртай болсон. | | Ус ашиглагч аж ахуйн нэгжүүдийн 80 хувь нь тоолууржсан байна. |
| 74 | Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн хяналтын цооногуудыг тоноглон шинжилгээнд хамруулна | 2017-2020 | БОАЖГ, МХГ, УЦУОШГазар, Сумын ЗДТГ | | - | | Гүний усны хяналт сайжирна |
| 75 | Шавхалтаар гарч ирсэн гүний усыг эргүүлэн байгальд нь шингээх технологийг судлаж нэвтрүүлнэ. | 2017-2020 | БОАЖГ, МХГ, УЦУОШГазар, Сумын ЗДТГ | | - | | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |
| 35 | Олборлох, боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлыг дахин боловсруулах үйл ажиллагааг хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, үр ашигтай техник технологиор гүйцэтгэх шаардлага тавина. | | 76 | Олборлох, боловсруулах үйлдвэрийн хаягдлыг дахин боловсруулж буй дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх зорилгоор судалгааны ажлыг хийж мэдээллийн санг орон нутагт байгуулна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Дэвшилтэт технологийн судалгаа мэдээллийн сантай болно. |
| 77 | Стандартын шаардлага хангасан нөхцөлд хаягдлыг дахин боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Судалгаа мэдээллийн сан дээр үндэслэн дахин боловсруулах технологийг нэвтрүүлэх төслүүд нэмэгдэнэ. |
| 36 | Уурхайн нээлт, нөхөн сэргээлт, хаалтын стандарт, холбогдох журмын хэрэгжилтийг хангах, хаалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, буруутай үйлдэлд хариуцлага тооцох, мониторингийн ажлыг гүйцэтгэхэд орон нутгийн төлөөллийг оруулах тогтолцоог бий болгоно. | | 78 | Нутгийн удирдлагын байгууллага, иргэд, ТББ-уудын хамтын ажиллагааг сайжруулж ил тод нээлттэй хариуцлагатай уул уурхай эрхлэгчдийг дэмжин ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Хариуцлагатай уул уурхай эрхлэгдийг дэмжинэ. |
| 79 | Уурхайн нээлт, нөхөн сэргээлт, хаалт хийгдсэн талбайд хяналт шалгалт хийх, орон нутагт хүлээн авах ажлыг журмын дагуу хийж, мониторонгийн ажилд орон нутгийн төлөөллийн санал дүгнэлтийг чухалчилна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Уурхайн нээлт хаалтын үйл ажиллагаанд тавигдах хяналт сайжирч |
| 37 | Уурхайн эвдрэлд орсон талбайг бүртгэлжүүлж, нөхөн сэргээлт хийгээгүй эзнийг олж нөхөн сэргээлт хийлгүүлэх, нөхөн сэргээлт хийгдээгүй эзэнгүй орхигдсон талбайг нөхөн сэргээх ажлыг, аж ахуйн нэгжийн болон төсөл хөтөлбөр, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө зэрэг санхүүгийн боломжит эх үүсвэрийн асуудлыг шийдвэрлэж, мэргэжлийн аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлж байгалийн унаган төрхөнд нь оруулах арга хэмжээ авна. | | 80 | Уурхайн эвдрэлд орсон талбайн бүртгэлийг тухай бүрт нь шинэчлэн Байгаль орчинд учирсан хохирлыг мэргэжлийн байгууллагаар үнэлүүлэн, эзэн холбогдогчийг хууль хяналтын байгууллагаар тогтоолгож, нөхөн сэргээх арга хэмжээг авч ажиллана. | 2018-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас 9088,09 га талбай хөндөгдсөн ба үүнээс 471,5 га талбай нь эзэнгүй орхигдсон. | | Эзэнгүй орхигдсон 471 га талбайн эзэн холбогдогчийг тогтоолгож, нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийлгэнэ. |
| 81 | Ашигт малтмал хайх, олборлох үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж эзэнгүй орхигдсон талбайн хэмжээг нягтлан тогтоож, нөхөн сэргээлт хийх санхүүжилтийн эх үүсвэрийн асуудлыг шийдвэрлэж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна | 2018-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | Эзэнгүй орхигдсон талбай 2017 оны байдлаар 471.5 га байна. | | Эзэнгүй орхигдсон талбайг нөхөн сэргээлт хийх санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдэгдэж, нөхөн сэргээлт зохих хэмжээнд хийгдсэн байна. |
|  | Нөхөн сэргээх ажлын санхүүгийн эх үүсвэрийг хуулийн хүрээнд оновчтой шийдвэрлүүлж, нөхөн сэргээлтийн санал санаачилгыг дэмжин хамтарч ажиллана. | 2018-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Эзэнгүй орхигдсон 471 га талбайгаас эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй талбайг нөхөн санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдэж нөхөн сэргээнэ. |
| 38 | Геологи хайгуулын болон ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө болон нөхөн сэргээлтийн гэрээний хэрэгжилт, олборлолтын талаарх тайланг дараа оны нэгдүгээр улиралд багтаан сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн дүнг нэгтгэж аймгийн Засаг даргын зөвлөл, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн үнэлэлт өгч, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлон хэрэгжүүлж хэвшүүлнэ. | | 82 | Геологи хайгуулын болон ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гэрээний хэрэгжилтийг харьяалах багийн болон сумын. иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар нэгдүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлж үнэлэлт өгч, шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллах | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | Геологи хайгуулын болон ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гэрээний хэрэгжилтийг Заамар сум хэлэлцэж хэвшсэн, бусад сумнд хийгдэхгүй байгаа | | Геологи хайгуулын болон ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гэрээний хэрэгжилтийг бүх сумд иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэж, үнэлэлт дүгнэлт өгч хэвшсэн байна |
| Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн дүнг нэгтгэж аймгийн Засаг даргын зөвлөл, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчийн хуралдаанаар хоёрдугаар улиралд хэлэлцүүлэн үнэлэлт өгч, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлон, сумдад чиглэл өгч ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчин хамгаалах гэрээний хэрэгжилүүд шат шатны орон нутгийн удирллагын түвшинд дүгнэгдэнэ. |
| 83 | Орон нутгийн захиргааны байгууллагатай байгуулсан гэрээ, хэлцлийг удаа дараалан хангалтгүй биелүүлсэн, зөрчил дутагдал гаргасан ААН, байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоох хүртэл арга хэмжээ авахыг эрх бүхий байгууллагад санал тавьж шийдвэрлүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Гэрээний хэрэгжилт удаа дараалан хангалтгүй дүгнэгдсэн аж ахуйн нэгжид хуулийн хариуцлага хүлээлгэж тусгай зөвшөөрөл цуцлах хүртэл арга хэмжээ авагдана. |
| 39 | Бичил уурхай эрхлэгчдээр ашигт малтмал олборлосон талбайд нь нөхөн сэргээлтийг технологи, стандартын дагуу бүрэн хийлгэж байна. | | 84 | Хууль, журамд нийцүүлэн үйл ажиллагаа эрхэлж буй бичил уурхай эрхлэгчдээр ашигт малтмал олборлосон талбайд нь нөхөн сэргээлтийг бүрэн хийлгэж, хүлээн авах ажлыг зохион байгуулна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Бичил уурхай эрхлэгчдийн олборлосон талбайд тухай бүртээ нөхөн сэргээлтын ажил хийгдэнэ. |
| 85 | Бичил уурхай эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод нээлттэй, хяналттай байх нөхцөл боломжийг нутгийн захиргааны байгууллага бүрдүүлж ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Бичил уурхай эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод нээлттэй болгоно. |
| 40 | Хууль бусаар гар аргаар алт олборлож байгааг таслан зогсоож, хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлтийг буруутай этгээдүүдээр албадан хийлгэж, хүлээн авдаг байхын зэрэгцээ тусгай хэрэгцээний газрын хамгаалалтыг сайжруулж, түүнд тавих төрийн болон орон нутаг, олон нийтийн хяналтыг нэмэгдүүлнэ. | | 86 | Хууль бусаар гар аргаар алт олборлож байгааг таслан зогсоож, хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлтийг буруутай этгээдүүдээр албадан хийлгэж, хүлээн авдаг журмыг хэрэгжүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Хууль бусаар гар аргаар ашигт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагаа таслан зогсооно. |
| 87 | Тусгай хэрэгцээний газрын хамгаалалтыг сайжруулах талаар төрийн болон орон нутгийн байгууллагын хяналтыг нэмэгдүүлнэ. | 2017-2020 | МХГ,  ГХБХБГ,  Сумын ЗДТГ | | Аймгийн тусгай хэрэгцээний газар-1.150.704,59 га  Аймгийн тусгай  хамгаалалттай газар-960.668,27 га | | Тусгай хэрэгцээний газрын болон тусгай хамгаалалттай газарт тавигдах хяналт хамгаалалт сайжрана. |
| 41 | Байгаль орчин, хүн ам, мал амьтдын эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж болзошгүй химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээ, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтанд тавих иргэд, нутгийн захиргааны байгууллагуудын хяналтыг өндөржүүлж энэ талын мэдээллийн санг бүрдүүлж, тогтмол баяжуулан шийдвэр гаргахад ашиглаж, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр нь шуурхай авч, хэрэгжилтийг хангуулж байна. | | 88 | Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж, “Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого, зохицуулалт, түүний хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавих аймаг, сумдын Зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, дүрэмд заасан үүргийг нь хэрэгжүүлэж ажиллана | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | Аймаг, сумдад Зөвлөл байгуулагдсан ч үйл ажиллагаа нь зогсонги байдалд орсон | | “Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого, зохицуулалт, түүний хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавих аймаг, сумдын Зөвлөл”-ийн үйл ажиллагаа сэргэж дүрмийн дагуу ажилладаг болно. |
| Химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийн санг бий болгон судалгаа мэдээллийг баяжуулан ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ,  БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Химийн хорт бодис хэрэглэгч аж ахуйн нэгжийн судалгаа мэдээллийн сантай болно. |
| 89 | Химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж хөрс, ус, агаарын шинжилгээнд тогтмол хамруулж дүн мэдээг аймгийн химийн хорт болон аюултай бодисын салбар зөвлөлд танилцуулж ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын  ЗДТГ | | - | | Химийн хорт болон аюултай бодис хэрэглэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж хөрс, ус, агаарын шинжилгээнд тогтмол хамруулна. |
| 90 | Химийн хорт бодис ашиглах, тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаанд холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын нэгдсэн шалгалтыг жил бүр зохион байгуулж ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Химийн хорт бодис хэрэглэгч аж ахуйн нэгжид тавигдах хяналт сайжрана. |
| 91 | Алт болон бусад ашигт малтмалын орд ашигласны улмаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, нийгэмд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг аргачлалын дагуу тодорхойлж иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах шаардлагатай арга хэмжээ авна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ,  МХГ,  Сумын ЗДТГ | | - | | Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах тодорхой арга хэмжээ авсан байна. |
| 42 | Уурхайн ашиглалтын явцад хэрэгжүүлэх хаалтын нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөлт /нөхөн сэргээлтийн төслийн тодотгол/-ийг жил бүрийн уулын ажлын төлөвлөгөө, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгай бүлэг хэлбэрээр тусгуулж хэрэгжүүлнэ. | | 92 | Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө нэг бүрийг хянаж, нөхөн сэргээлтийн тодотголыг жил бүр хийж хэвшүүлнэ. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ, МХГ, ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | | - | | Уурхайн хаалтын ажилууд стандартын дагуу хийгдэнэ. |
| 43 | Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хууль, тогтоомж, тухайн аж ахуйн нэгжийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хэрэгжүүлнэ. | | 93 | Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан журам, төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгүүлэхэд анхаарч ажиллана. | 2017-2020 | БОАЖГ, МХГ, Сумын ЗДТГ | | - | | Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ журам төлөвлөгөөний дагуу явагдана. |
| 94 | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын нэгдсэн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, дүгнэж ажиллана | 2017-2020 | БОАЖГ, МХГ, Сумын ЗДТГ | | - | | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хамтарсан дүгнэлт гаргана. |
| 44 | Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын явцад болон гар аргаар ашигт малтмал олборлогчид зөвшөөрөлгүй ухаж хөндөөд нөхөн сэргээлт хийлгүй орхигдсон талбайн болон бэлчээр, ойн, усны сангийн байгаль орчин, байгалийн нөөцөд учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг зохих журмын дагуу тооцон тодорхойлж, холбогдох газруудад уламжлан нэхэмжилж, төлүүлнэ. | | 95 | Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын явцад болон гар аргаар ашигт малтмал олборлогчид зөвшөөрөлгүй ухаж хөндөөд нөхөн сэргээлт хийлгүй орхигдсон талбайн судалгааг шинэчлэнэ. | 2018 | ХОХБТХ, БОАЖГ, МХГ, ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | | Эзэнгүй орхигдсон болон нинжаагийн үйл ажилгаагаар хөндөгдсөн талбай 471,5 га | | Эзэнгүй орхигдсон талбайн судалгаа мэдээллийн сан тухай бүртээ шинэчлэгдэнэ. |
| 96 | Орхигдсон талбайн хохирлыг мэргэжлийн байгууллагаар тооцуулж, холбогдох газруудад уламжлан нэхэмжилж, нөхөн сэргээлгэх арга хэмжээ авна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ, МХГ, ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | | Орхигдсон талбайг эзэнжүүлж нөхөн сэргээлт хийгдэнэ. |
| 45 | Геологи хайгуулын болон олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж нь Газрын хэвлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана. | | 97 | Газрын хэвлийн хуулийн 20 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлж, ялангуяа хэвлийг зөв зохистой иж бүрэн ашиглаж, хүн амын аюулгүй байдлыг хангаж хортой нөлөөллөөс хамгаалж, эвдэрсэн газрыг аюул осолгүй болгож, цаашид ашиглаж болохуйцаар нөхөн сэргээж хүлээлгэн өгч байгаа эсэхийг хянан шалгаж шаардлагатай арга хэмжээ авна | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ, МХГ, ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | | - | | Газрын хэвлийг зөв зохистой ашиглаж хэвшинэ |
| 98 | Газрын хэвлийг ашиглах үед илэрсэн шинжлэх ухаан, түүх соелын өв илэрсэн тохиолдолд үйл ажиллагааг зогсоож мэргэжлийн байгууллагаар судлуулан цаашид ашиглагчийн эрхийг хязгаарлах, эс хязгаарлах талаар дүгнэлт гаргуулж ажиллана. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ, МХГ, ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | | - | | Шинжлэх ухаан, түүх соёлын өвүүд хамгалагдана. |
| 99 | Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар төрийн болон орон нутгийн байгууллагын төлөвлөгөөнд тусгуулан хэрэгжилтийг хангуулна. | 2017-2020 | ХОХБТХ, БОАЖГ, МХГ, ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | | - | | Хуулийн хэрэгжилт хангагдана. |
| 100 | Ашигт малтмалын тухай, Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай хуулийн зарим заалтыг уялдуулан зохицуулах талаар санал боловсруулж холбогдох газарт уламжилна | 2018 онд | ХОХБТХ, БОАЖГ, МХГ, ГХБХБГ, Сумын ЗДТГ | | - | | Хуулиудыг боловсронгуй болгоход оролцсон байна. |

**ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үзүүлэлт | Суурь түвшин | 2017 он | 2018 он | 2019 он | 2020 он | Хүрэх үр дүн |
| Хөндөгдсөн газар | 9088,09 | 9288,09 | 9488,09 | 9688,09 | 9888,09 |  |
| Техникийн нөхөн сэргээлт | 4886,5  53,7% | 5236,5 | 5586,5 | 5936,5 | 6286,5 | 70.0 ~~63,5~~ хувьд нөхөн сэргээлт хийнэ |
| Биологийн нөхөн сэргээлт | 2642,15  29,07% | 2892,15 | 3142,15 | 3392,15 | 3642,15 | 50 ~~36,8~~ хувьд нөхөн сэргээлт хийнэ |
| Тоолууржуулалт | 22 | 37 | 52 | 67 | 82 | 80 хувьд хүргэнэ |
| Эзэнгүй орхигдсон талбайн нөхөн сэргээлт | 471,49 | 50 | 100 | 150 | 171,49 | 100% нөхөн сэргээгдсэн байна. |
| Тусгай хэрэгцээний газар | 1.150.704,59 га | 1.265.775,05 | 1.392.352,55 | 1.531.587,8 | 1.684.746,58 га | 45 хувиар нэмэгдүүлнэ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зорилго: | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зорилт | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Үр дүн |
| **Геологийн салбарын хүрээнд:**  Орон нугтийн эрх ашиг, хөгжлийн төлөвлөлттэй уялдуулан Геологи хайгуулын ажлыг төрөөс болон орон нутгаас зөвшөөрсөн газарт гүйцэтгүүлэх бодлогыг барьж хууль бус олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцлуулах ажлыг шат дараатай зохион байгуулах. | 9 | 21 | Аймгийн “Уул уурхай, эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлснээр аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд тодорхой үр дүн гарч, нөхөн сэргээлт стандартын дагуу бүрэн хийгдэж, геологи хайгуул, уул уурхайн үйлдвэрлэл байгаль экологи, хүн ам, мал амьтанд сөргөөр нөлөөлөх явдал багасна. |
| **Олборлох салбарын хүрээнд:**  Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал, хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хяналтын үйл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангаж нэгдсэн шалгалтыг зохион байгуулж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг статистик мэдээнд бүрэн хамруулах. | 11 | 23 | Байгаль орчныг хамгаалж, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, ай сав, ойн бүсэд олборлолтын үйл ажиллагааг хуульд нийцүүлэн хязгаарлана  Уул уурхайн салбарын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирч, ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа олон нийтэд нээлттэй, ил тод байна. |
| **Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, орон нутгийн эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд:**  Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх, орон нутгийн эрх ашгийг хамгаалах бодлогыг барина. | 5 | 7 | Уул уурхай эрдэс баялгийн салбарт иргэний болон мэргэжлийн хяналт мониторинг, аудитын тогтолцоо бэхжиж хариуцлагын механизм боловсронгуй болж, орон нутгийн хөгжилд тодорхой үр дүн гарсан байна. |
| **Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хүрээнд:**  Уул уурхайн үйлдвэрлэлд байгаль орчинд ээлтэй хаягдалгүй технологи нэвтрүүлэн, нөхөн сэргээх ажлыг нэмэгдүүлж, хэрэгжилтэнд үнэлэлт өгч, тусгай хэрэгцээнд авсан газруудыг ашигт малтмалын газрын кадастрын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулах.Хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоож, хохирол тооцох ажлын үр дүнг дээшлүүлэн, уурхайн хаалтын болон, дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг эрчимжүүлж хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах. | 20 | 38 | Газрын хэвлийг технологи бусаар хөнддөг, нөхөн сэргээлтийн ажлыг ор нэр төдий хийдэг, хийхгүй орхигдуулдагаас болж ой модны болон гол мөрөн, булаг шандын усны нөөц багасгаж, устаж үгүй болж, ширгэх, бохирдох, түүнчлэн хууль бус олборлолт явагдаж байгаль орчин сүйдэх явдал арилна.  Уурхайн нээлт, нөхөн сэргээлт, хаалтын стандарт хангагдаж, хаалтын хяналт, хариуцлага тооцох, мониторингийн ажлыг гүйцэтгэхэд орон нутгийн төлөөллийг оруулах тогтолцоо бий болсон байна. |
| **Нийт** | **45** | **89** |  |