Òºìºðáóëàã ñóìûí ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí

2018 îíû 06 дугаар ñàðûí 11-ний ºäðèéí А-35-ð òîãòîîëûí õàâñðàëò ¹01

“ÁÀÉÃÀËÜД ЭЭЛТЭЙ ТӨМӨРБУЛАГ” ÄУНД

ХУГАЦААНЫ ÕªÒªËÁªÐ

Íýã. Өíººãèéí áàéäàë:

1.1 Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сум нь 252172 га талбай газар нутагтай, тус аймгийн урд талын сум бөгөөд баруун-баруун хойд талаараа өөрийн аймгийн Бүрэнтогтох сум, зүүн хойд талаараа Түнэл, зүүн талаараа Тосонцэнгэл, Рашаант, Архангай аймгийн Цэцэрлэг, урд талаараа Шинэ-идэр сумдтай хил залган, Далайн түвшинээс дээш 1790 метрийн өндөрт өргөгдсөн. Хамгийн өндөр цэг нь Дашдэрчин далайн түвшнээс дээш 2556м, нам дор цэг нь Олон голын бэлчир далайн түвшнээс дээш 1148 метрийн өндөрт өргөгдсөн.

1.2 Тус ñóìûí áàéãàëü õàðüöàíãóé óíàãàí òºðõºº õàäãàëæ ¿ëäñýí õýäèé ÷ àæ àõóéí çîõèñã¿é ¿éë àæèëëàãàà, áàéãàëü îð÷íû õóâüñàë ººð÷ëºëòººñ øàëòãààëàí íèéãýì ýäèéí çàñàã, áàéãàëü î÷íû òýíöâýðò õàðüöààíä ººð÷ëºëò îðæ, áàéãàëü îð÷èí áîõèðäîõ, õàíäëàãà ãàð÷ áàéíà.

1.3 Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàéãàëèéí áàÿëàã, îé ìîä, îéí äàãàëò áàÿëагтай ç¿é çîõèñòîé õàíäààã¿éãýýñ õºðñ óñíû òýíöýë àëäàãäàæ, ãîë ãîðõè óñíû ò¿âøèí áàãàñàõ, óëìààð øèðãýõ ÿâäàë ãàçàð àâñààð áàéíà 2017онд гол 26, булаг 70 байхаас 3 ширгэсэн байна. /2017 оны усны тооллого/

1.4 Òóñ ñóì íü óóð àìüñãàëûí ººрчëºëò, áàéãàëèéí õ¿÷èí ç¿éëýýñ ãàäíà õ¿íèé îëîí òàëò ñºðºã ¿éë àæèëëàãààíààñ øàëòãààëàí õîâîð àí àìüòàí, óðãàìëûí çàðèì òºðºë ç¿éë óñòàõ, áýë÷ýýð òàëõëàãäñàí õºðñíèé ¿ðæèë øèì ìóóäàõ, öºëæèõ, îé óñíû íººö õîìñäîõ, ñóì, áàãèéí òºâ îð÷ìûí õîã õàÿãäàë èõñýõ, àí àìüòäûí òîî òîëãîé öººðºõ, óñòàõ, í¿¿äýëëýõ, äàéæèõ çýðãýýð áàéðøèë ãàçàð íóòàã íü õóìèãäàæ çàðèì òºðëèéí àí àìüòàä óñòàæ ¿ã¿é áîëîõîä õ¿ð÷ áàéíà.

1.5 Сумын хэмжээнд байгаль орчны бодлогын дараах баримт бичгүүд хэрэгжиж байна. Эрчим хөгжил 2021 сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, ойн мененентийн төлөвлөгөө, загас агнуурын менежментийн төлөвлөгөө, агнуур зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, Дэлгэрмөрөн сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө, Төмөрбулаг сумын загас агнуурын менежментийн төлөвлөгөө, сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр эдгээр бодлоготой уяалдан хөтөлбөрт төсөл арга хэмжээтэй уяалдаr байна.

1.6 Тус сум нь 56019 га ойн сантай үүнээс 9-н нөхөрлөлийн 163 өрхийн хамгаалалтанд 19953га орсон байна. Ойн сангийн ургаа модны нөөц 7682642 ш/м үүнээс хатсан модны нөөц нь 1085314 ш/м байна /2012 оны ой зохион байгуулалтын тайлан/

1.7 2017 онд онд хог хаягдлын менежментийн сайжруулах ажилд 2800000 төгрөг зарцуулж 5 га газрын хог хаягдлын хумьж, аюултай хог хаягдлын цэг, сэг зэм утсгах цэг, хог хаягдлын талбайд 5ш хогийн самбар босгосон. Цаашид талбайг хумих, хог хаягдлыг булах нөхөн сэргээх шаардлагатай.

1.8 Ýäãýýð õ¿÷èí ç¿éëýýñ øàëòãààëàí õ¿í àìûí ýäèéí çàñàã, íèéãмèéí àìüäðàë, àðä èðãýäèéí àìьæèðãààíä ¿ç¿¿ëýõ òààã¿é íºëººëºë íýìýãäýæ áàéãààãààñ ¿íäñýí õóóëèíä çààñàí ýð¿¿ë àþóëã¿é îð÷èíä àìüäðàõ ýðõèéã õàíãàõ, íèéãýì ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéã çààâàë áàéãàëü îð÷íû òýíöýëòýé óÿëäóóëàõ çàéëøã¿é øààðäлàãàòàé áàéíà.

Õî¸ð õºòºëáºðèéí çîðèëãî :

Õºòºëáºðèéí çîðèëãî íü хүрээлэн буй орчин, биологийн олон янз байдлыг хамгаалж, òîãòâîðòîé õºãæëèéí øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ, нутгийн онцлогт тохируулж áàéãàëü îð÷íû òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãûí çîðèëòóóä, òýäãýýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä óã õºòºëáºðèéí ãîë çîðèëãî îðøèíî. Õºòºëáºðèéí çîðèëò:

1. Ойн санд үзүүлэх х¿íèé ¿éë àæèëëàãààíû ñºðºã íºëººëºë, îéí ò¿éìýð, õºíººëò øàâüæ ºâ÷íөөс ñýðãèéëýõ, òýäãýýðòýé òýìöýõ àæëûã õýðýãæ¿¿ëýõ

2. Áàéãàëü õàìãààëàõ èðãýäèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýí îéí ñàíã ãýðýýãýýð ýçýìø¿¿ëýõ, íºõºðëºëийг дэмжих орон нутагт төсвийг бүрдүүлэх

3. Байгаль орчны бодлого, хууль тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилтийн явцыг нийтэд сурталчлан мэдээлэх

4. Áàéãàëèéí баялаг бүрт тусгайлан гаргасан менежментийн төлөвлөгөөний дагуу ашиглах

5. Õîã õàÿãäàëын менежментийг сайжруулах, óñíû менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

6. Ãàçðûí íýãäñýí áîäëîãî áîëîâñðóóëàí ñóìûí ãàçðûí ýðõëýõ àæëûí õ¿ðýýíä õýòèéí áîëîí òóõàéí æèëèéí òºëºâëºãººã ¿å øàòòàé õýðýãæ¿¿ëýõ

**Ãóðàâ**. Õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ õóãàöàà:

Óã õºòºëáºðèéã 2018-2021 îí õ¿ðòýë õýðýãæ¿¿ëíý.

**Äºðºâ.** Õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëлаãààíû ÷èãëýë:

Íýãä¿ãýýð. Çîðèëòûí õ¿ðýýíä:

* Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлын зардал төслийг батлуулах, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох мод модон материалын эрэлт нийлүүлэлтийн оновчтой арга хэмжээг авах
* Ойн зам засварлах, ойн сүлжээг сэргээн өргөжүүлж, ойн нөөцийг иж бүрэн зүй зохистой тогтвортой ашиглах
* Ойн хөнөөлт шавьж, шавьжийн судалгааны ажлыг зохион байгуулах, төсөв батлуулах
* Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах ажлын зардал төсвийг батлуулах, түймрийн хор хөнөөлийн аюулыг сурталчилах, эргүүл гаргах

Õî¸ðäóãààð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:

* Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч 6 ойн нөхөрлөлийн ойн менежмент төлөвлөгөөг хийлгэн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах
* Сайн ажилласан ойн нөхөрлөлийг ИТХ-аар тайланг хэлэлцүүлж урамшуулал олгох
* Нөхөрлөлийн идэвхтэн байгаль хамгаалагч нарт үнэмлэх олгох

Ãóðàâäóãààð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:

* Олон нийтийн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх
* Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Äºðºâä¿ãýýð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:

* Ан амьтны талаархи менежментийг сайжруулах
* Усны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, булаг шандын эхийг хамгаалах
* Цаг уурын харуулын ажиглалтыг дээшлүүлэх
* Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

Òàâäóãààð çîðèëòûí õ¿ðýýíä:

* Сумын төвийн хогийн цэгийн талбайг хумих, зарим газрын хог хаягдлыг булах, далан татах
* Хогны байцаагч томилон ажлуулах
* Сумын төвийн айл өрх албан байгууллагуудыг хог хаягдал түр хадгалах савтай болгох
* Сумын төвийн өрхийг эко жорлонтой болгох талаар төрийн бус байгууллагатай хамтран сургалт сурталчилгаа хийх
* 2017 онд онд батлагдсан хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, устгах журмыг хэрэгжүүлэх

Зуравдугаар зорилтын хүрээнд:

* Сумын хилийн цэсийг тодорхой болгож, малчид, иргэдэд энэ талаар мэдээлэл өгч сурталчилж ажиллана.
* Газрын мэдээллийн нэгдсэн сантай болж,иргэд газрын харилцаатай холбоотой мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлнэ
* Иргэдэд газрыг үнэгүй өмчлүүлэх аяныг зохион байгуулж, иргэдийн 20–аас дээш хувьд газрыг өмчлүүлнэ.
* Малчидын өвөлжөө хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэлтийг 60%-д хүргэнэ
* Бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах, даацыг тодорхойлох

**òàâ.** Ñàíõ¿¿æèëò

Õºòºëáºðò òóñãàãäñàí àðãà õýìæýýíèé ñàíõ¿¿æèëò íü äàðààõü ýõ ¿¿ñâýðýýñ á¿ðäýíý.

1. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал

2. Óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òºñâèéí õºðºíãº

3. Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí ººðèéí õºðºíãº

4. Áàéãàëèéí áàÿëàã àøèãëàã÷ áèçíåñèéí áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿ì¿¿ñèéí õóðèìòëàë

5. Òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàга, õýðýãæ¿¿ëæ áóé òºñºë, äýìæëýã, õàíäèâûí õºðºíãº

6. Áóñàä ýõ ¿¿ñâýð

**Çóðãàà.** Õºòºëáºðèéí ¿ð ä¿í

1. Áàéãàëü õàìãààëàõ äунд хугацааны õºòºëáºð íü áàéãàëийí òºðõ áàéäëûã õàäãàëàõ,ò¿¿õ ñî¸ëûí ¿íýò ç¿éëèéã õàìãààëàõ, ýêîëîãèéí äààöàä íèéö¿¿ëýí íººö áàÿëãийã èæ á¿ðýí,çîõиñòîé àøèãëàõ, íºõºí ñýðãýýíý.

2. Áàéãàëийí áàÿëãийí íººöèéã çîõèñòîé àøèãëàõ ÿâöàä áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àìüäðàõ îð÷íû äààö, ÷àíàðûã õàíãàõ øààðäëàãûã òóñãàñàí áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëíà.

Òºìºðáóëàã ñóìûí ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí

2018 îíû 06 дугаар ñàðûí 11-ний ºäðèéí

А-35-ð òîãòîîëûí õàâñðàëò ¹01

“БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТӨМӨРБУЛАГ” 2018-2021 ОНД ХЭРЭГЖИХ ДУНД

ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Төлөвлөлтийн зорилтууд | Үйл ажиллагаанууд | Хэрэгжих хугацаа | Төсөв /мян,төг/ | Гүйцэтгэх байгууллага | Шалгуур баталгаанууд |
| 1. Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлын зардал төслийг батлуулах, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох мод модон материалын эрэлт нийлүүлэлтийн оновчтой арга хэмжээг авах | ИТХ-д хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажилд шаардагдах зардлыг хэлэлцүүлэн орон нутгийн төсөвт жил бүр тусгаж санхүүжүүлэх  Иргэн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хууль бус мод бэлтгэлийг экологийн болон нийгмийн хор хөнөөлийн талаас нь ухуулга сурталчилгаа, сургалт зохион байгуулах  Хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх  Улиралын чанартай хамтарсан эргүүл, хяналт шалгалтыг тогтмолжуулах  Мод модон материалын захыг өргөжүүлж түүгээрээ дамжуулан иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын мод модон материалыг ил тод байдлаар хангах | Жил бүрийн төсөв хэлэцэх хурлаар  Жил бүрийн 2 дугаар сарын 2 дугаар долоо хоног  Жил бүрийн 2,11 дүгээр сарын 2 дугаар долоо хоног  Хуваарийн дагуу  2018 онд эхлүүлж цаашид байнгын үйл ажиллагаа явуулах | 5885,0 | ИТХ, Ойн анги, ЗДТГ,БОТХБ-ын тасаг, Цагдаагийн хэсэг, | Тогтоол, тайлан гэрэл зураг, удирдамж, илтгэх хуудас, |
| 1. Ойн зам засварлах, ойн сүлжээг сэргээн өргөжүүлж, ойн нөөцийг иж бүрэн зүй зохистой тогтвортой ашиглах | Жил бүр ойн засварлах ажилд шаардагдах зардлыг хэлэцүүлэн төсөвт жил бүр тусгаж санхүүжүүлэх  Ойн нөөц бүхий газарт зам засварлах талбайг сонгох  Ойн зам засварлах зураг төслийг боловсруулах  Ойн зам засварлах ажлыг ОН, ААНб-тай гэрээ байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх  Арчилгаа цэвэрлэгээ үйлдвэрлэлийн огтлолт явуулах талбайд хүрэх зам засварлах | Жил бүрийн төсөв хэлэлцэх хурлаар  2018 онд  Жилд 6,7-р сард  Тухай бүр | 3000.0 | ИТХ, Ойн анги, ЗДТГ,БОТХБ-ын тасаг, Цагдаагийн хэсэг, | Тогтоол, тайлан гэрэл зураг, удирдамж, илтгэх хуудас, |
| 1. Хөнөөлт шавьж шавьжийн судалгааны ажлыг зохион байгуулах, төсөв батлуулах | Иргэд нөхөрлөл ашиглалтын чиглэлийн мэргэжлийн байгууллагуудад хөнөөлт шавьжийг таних , мэдээлэл дээж хүргүүлэх талын анхан шатны сургалт зохион байгуулах  Хөнөөлт шавьжийн тоймчилсон судалгаа явуулах | Жил бүрийн 5,9-р сард | 1800.5 | ИТХ,Ойн анги, ЗДТГ,БОТХБ | Тогтоол, тайлан гэрэл зураг, удирдамж, илтгэх хуудас, |
| 1. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах ажлын зардал төсвийг батлуулах, түймрийн хор хөнөөлийн аюулыг сурталчилах, эргүүл гаргах | Сумын ИТХ-аар ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх , хамгаалах ажилд шаардагдах зардлыг хэлэлцүүлэн , орон нутгийн төсөвт жил бүр тусгаж санхүүжүүлэх  Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд айл өрх аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулах  Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх , хамгаалах ,түймрийн хор хөнөөлийн хохиролын талаар тараах материал боловсруулан түгээх  Ойн нөхөрлөлийн гишүүдэд ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах талаар сургалт зохион байгуулах чадваржуулах  Ойн хээрийн түймрийн аюулын зэрэг өндөр үед хөдөлгөөнт эргүүлийг 4 чиглэлд гаргах | Жил бүрийн 3,9 дүгээр сард | 4000.0 |  | Тогтоол  Ажлын төлөвлөгөө,  Хурлын тэмдэглэл  Айл өрх ААНБ-тай хийсэн гэрээ  Боршуур тараасан баримт  Засаг даргаар батлуулсан хуваарь  Тайлан гэрэл зураг |
| 1. Áàéãàëü õàìãààëàõ èðãýäèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýí îéí ñàíã ãýðýýãýýð ýçýìø¿¿ëýõ, íºõºðëºëийг дэмжих орон нутагт төсвийг бүрдүүлэх | Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч 6 ойн нөхөрлөлийн ойн менежмент төлөвлөгөөг хийлгэн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах  Сайн ажилласан ойн нөхөрлөлийг ИТХ-аар тайланг хэлэлцүүлж урамшуулал олгох  Нөхөрлөлийн идэвхтэн байгаль хамгаалагч нарт үнэмлэх олгох | Тухай бүр | 2600.0 | Ойн менежмент төлөвлөгөө хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага | Ой зохион байгуулалт хийгдсэн гэрээ, ОМТ, акт байна |
| 1. Олон нийтийн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх | Ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зөв зохистой ашиглах сургалт сургалт  Ойн экологийн үнэ цэнийг иргэдэд ойлгуулах талаар бүх нийтийг хамарсан ажил өрнүүлэх  Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад ойг хамгаалах анхан шатны мэдлэг олгох ажлыг жилд нэг удаа зохион байгуулж ажиллах  Байгаль орчны хууль тогтоомжоор гарын авлага боловсруулж иргэдэд тараах  MSJ модем ашиглан хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах | Жил бүр | 2300.0 | ЗДТГ, БОТХБТ, ЕБС | Сургалт зохион байгуулсан тайлан, гарын үсгийн баталгаа, Засаг даргаар батлуулсан ажлын төлөвлөгөө, дүгнэлт |
| 1. Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх | Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж харилцан туршлага судлах, байгаль хамгаалагч, байгаль орчны байцаагч нарыг сургалтанд хамруулах | Жил бүр | 500.0 | ЗДТГ | Дүгнэлт тайлан |
| 1. Ан амьтны талаархи менежментийг сайжруулах | Загас агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг үе шаттай хэрэгжүүлэх  Хууль бус агнууртай тэмцэх ажлын төлөвлөгөөг жил бүр гаргаж хэрэгжүүлэх  Байгалийн жамаар унасан халиу бугын эвэр түүх, худалдан авах үйл ажиллагаанд хяналт хийх  Зарим ан амьтны тооллого хийх | 2018-2021 он | 3000.0 | БОТХБТ | Тайлан, ажлын төлөвлөгөө, хяналт шалгалтын мэдээ |
| 1. Усны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, булаг шандын эхийг хамгаалах | Торц рашааны эхийг хамгаалах  Дэлгэрмөрөн сав газрын захиргаатай хамтран УННМ-ийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх  Усны хамгаалалтын бүсийг нэмж тэмдэгжүүлэх  Жаргалант, Бүгсийн голын хог хаягдлын хог хаягдлыг жил цэвэрлүүлэх | 2018-2020 | 2200.0 | ЗДТГ, БОТХБТ | Ажлын гэрээ, хүлээн авсан акт |
| 1. Цаг уурын харуулын ажиглалтыг дээшлүүлэх | Байгаль цаг уурын болзошгүй аюулт үзэгдлийг ард иргэдэд шуурхай хүргэх, дэвшилтэт тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх  Цаг уурын харуулын шинжилгээний талбайг улсын төсвийн хөрөнгөөр стандарт хэмжээтэй болгон томсгож, цахилгааны шугамд холбуулах | 2018-2020 | 5000.0 | ЗДТГ, БОТХБТ | Тайлан мэдээ, ажлын гэрээ акт |
| 1. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх | Суманд аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж буй Хөвсгөл трэйвэль ХХК, Хотгойд тур ХХК-тай хамтран суманд ирэх гадаад, дотоодын жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх  Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийлгэж үнэлгээний тайланг жил бүр гаргуулан холбогдох газарт хүргүүлүж хэвших  Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрх буй аж нэгжийг байгаль ээлтэй эко жорлонтой болгох | 2018-2021 он | 800.0 | ЗДТГ, БОТХБТ | Хийсэн ажлын тайлан |
| 1. Байгаль орчны бодлогын хүрээнд бүх нийтийг хамруулах ажил зохион байгуулах | Айл өрхүүдийн дунд “ Танайд мод таръя” аянд хамрагдах талаар тайлбарлан таниулах сурталчилах  Айл өрхүүдээр “ Танайд мод таръя” аяныг өрнүүлэх  Иргэн ААНБ-ын тарьсан модоо услах, арчилах талаар байнгын зөвлөгөө өгч хяналт тавьж ажиллах  Сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тарьц суулгац худалдан авч арчилан ургуулах  Иргэн ААНБ-д мод бут тарьж ургуулах талаар сургалт зохион байгуулах  Бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах | Жил бүрийн 5,10-р сарын 2 дугаар долоо хоног | 2000.0 | ЗДТГ, БОТХБТ | Тооллого бүртгэл  Амьдралтын хувийг жил бүр үзсэн акт  Тайлан гэрэл зураг Гарын үсэг  Тогтоол |
| 1. Хог хаягдлын менежментийг сайруулах | Сумын төвийн хогийн цэгийн талбайг хумих, зарим газрын хог хаягдлыг булах, далан татах  Хогны байцаагч томилон ажлуулах  Сумын төвийн айл өрх албан байгууллагуудыг хог хаягдал түр хадгалах савтай болгох  Сумын төвийн өрхийг эко жорлонтой болгох талаар төрийн бус байгууллагатай хамтран сургалт сурталчилгаа хийх  2017 онд онд батлагдсан хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, устгах журмыг хэрэгжүүлэх | 2018-2021 он | 5000.0 | ЗДТГ, БОТХБТ | Хийсэн ажлын тайлан батлагдсан төсөв хүлээн авсан акт |
| 1. Газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх | Сумын хилийн цэсийг тодорхой болгож, малчид, иргэдэд энэ талаар мэдээлэл өгч сурталчилж ажиллана.  Газрын мэдээллийн нэгдсэн сантай болж,иргэд газрын харилцаатай холбоотой мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлнэ  Иргэдэд газрыг үнэгүй өмчлүүлэх аяныг зохион байгуулж, иргэдийн 20–аас дээш хувьд газрыг өмчлүүлнэ.  Малчидын өвөлжөө хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэлтийг 60%-д хүргэнэ  Бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах, даацыг тодорхойлох | * 1. он | 1200.0 | ЗДТГ, БОТХБТ, газрын алба | Газар зохион байгуулалтын тайлан, газар өмчлүүлж эзэмшүүлсэн захирамж |
| Нийт 14-н хөтөлбөр | 55-төсөл |  | 39285.5 |  |  |

Òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëñàí:

ÁÎÕÓ-í áàéöààã÷ Ä.Õèøèãñàéõàí

Байгаль хамгаалагч Б.Жаргалсайхан

Ч.Амаржаргал