Хөвсгөл  аймгийн  Ханх сумын  2016  оны  орон  нутгийн  хөгжлийн  сангийн  хөрөнгөөр  хэрэгжүүлсэн хөрөнгө  оруулалт төсөл арга  хэмжээний талаар  хийсэн  ажлуудад  хяналт шалгалт  хийсэн  талаар товч тайлан

2017.05.16                                                                                                              Турт

Хөвсгөл  аймгийн  Аудитын  газрын  2017  оны  04  дүгээр  сарын  14 ны  ХөААГ 7\9   ирүүлсэн  зөрчил   арилгуулах тухай  тоотын  дагуу  Ханх сумын  ИТХ-ийнТэргүүлэгчдийн хуралдаанаар  хэлэлцэн   хурлын  дэргэдэх  төсөв  санхүүгийн  хорооны дарга  М.Эрдэнэдаваагаар  ахлуулсан  ажлын хэсэг  ИТХ-ын дарга  Л.Дуламхүү  тэргүүлэгч  С.Баяраа,төлөөлөгч  Б.Батсуурь  нар орон нутгийн хөгжлийн  сангийн  хөрөнгөөр  2016  онд  хийж гүйцэтгэсэн  ажлуудад  хяналт  шалгалт  хийж  дараах  ажлуудыг  хийж  гүйцэтгэлээ.  Монгол  Улсын Сангийн сайдын  2014  оны  3  дугаар  сарын  6 ны  өдрийн  43  дугаар  тогтоолоор батлагдсан”Орон нутгийн  хөгжлийн  сангийн заавар”-ын  9.1 заасны дагуу  хяналт  шалгалтыг   хийхэд:

ЕБСургууль

2016 онд ОНХС-ийн  хөрөнгөөр спорт  заалны  дээврийг  солих саналыг  багийн  ИНХ-ын  хуралдаанд оруулан  хэлэлцүүлэн  1дүгээрт  эрэмбэлүүлэн  дэмжиж сумын  ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн ээлжит  хуралдаанд  оруулан   6000 төгрөгний өртөгтэй   заалны  дээврийн төмрийг солихоор санхүүжилтийг  батлуулан  шийдвэрлүүлсэн.  Уг ажлыг гүйцэтгэхээр Хөвсгөл  аймгийн  Баянцагаан  ХХК-тай  шууд  худалдан  авалтын  гэрээ  байгуулж  төмөр болон бусад материалыг  татан  авч  ажлыг  гүйцэтгэсэн  тухай  шалгахад:

- Сургуулийн  заалны дээвэр  тавихад  нийт  86ш төмөр  4  төмрийг заалны  үүдний залгаанд  хийж  ус дусдаггүй болгосон  нийт  90ш төмөр  зарлагдсан. Мөн   доод  сургуулийн   хичээлийн байранд      65 ш  төмөр  210,3  мянган  төгрөгний  шруп  нийт 5789,7  мянган  төгрөг  зарцуулсан  байна.  .

2016  онд  сургуулийн  спортын  заалны  дээврийн төмрийг  сольсон

Сургуулийн заалны  ар талын  хэсэг  нийт  талбайн хэмжээ  360м2

Сургуулийн  хичээлийн  байрны дээврийн  төмөр  сольсон

Сургуулийн  хичээлийн  байрны  гаднах  талбай

Эрүүл  мэндийн төв

2016  оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр  хийгдсэн  эрүүл  мэндийн төвийн засварын ажлын  өртөг  65505,42  мянган төгрөгийг сумын ИТХ-ын  ээлжит  хуралдаанаар  батлуулж шийдвэрлүүлсэн.   Худалдан  авах ажиллагааны дагуу цахим  тендер  зарлагдаж  “ Бэстчинж  “ ХХК шалгарч эрүүл мэндийн  засварыг гүйцэтгэсэн хэдий  ч чанар  маш  муу зураг төсөл хийсэн  компани  нь тухайн  байгууллагын саналыг харгалзан үзээгүй зураг  буруу чанар  муу хийгдсэн гэж үнэллээ. Бэстчинж  ХХК-нь эмнэлгийн  гадна талыг  рекний  банзыг авч хар цаас болон салхи нэвтрүүлэхгүй дулаан  барьдаг материалаар  доторлож дээврийг  будсан  \1,34x1,24м2\  20  вакум  цонх, 5   ш  паарны  секц , үүдэнд  тэргэнцэртэй хүний  шат  хийсэн. Эрүүл  мэндийн төвийн байшингийн  урт  27  м-ийн урттай  14,8м  өргөнтэй  2  м  80  см  өндөртэй болно.

Эрүүл мэндийн  төвийн  барилга

ЭМТ-ийн барилгын  урд  талын хэсэг

ЭМТ-ийн доторх нэмж  тавьсан паар

Хороо  багийн  Жаргалант  голын  гүүр  барихаар  2016  онд  ОНХС-ийн хөрөнгөөр сумын  ИТХ-ын  ээлжит  хуралдаанаар   нийт  248343960  төгрөгний төсөв батлуулан    тендер  зарлагдаж  Хөвсгөл  зам  ХХК  шалгарч  уг ажлыг  гүйцэтгэсэн явцыг  ажлын хэсэг   газар дээр  очиж  үзэхэд гүүрний  урт  6,5м  10 ш  дэр  модтой  голлож хуваасан  25 ш модтой машин явах хэсэгт 6 ш  гол  хуваасан модыг дэвсэж барьсан байлаа.  Гүүрний  2 тал  шавар  ус   ихтэй  унаа  явах  боломжгүй нөхцөлтэй байсныг  ажлын  хэсэг  явганаар  очиж  зургийг  авч  баримтжууллаа.

Жаргалантын  голын гүүр

Зөвлөмжийн биелэлт  гаргасан:

ИТХ-ын  нарийн  бичгийн  дарга                                  К.Одгэрэл

Зөвлөмжийн  биелэлтийг  хянасан  дарга                   Л.Дуламхүү

Танилцсан.                                  \М.Эрдэнэдаваа

\С.Баяраа\

\Б.Батсуурь\