Сумын ИТХ-ын 2019 оны

01 дүгээр сарын \_\_\_\_-ны өдрийн

\_\_\_\_\_\_\_ дугаар захирамжийн \_\_ дүгээр хавсралт

**“БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ- ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ” УРИАНЫ ЖИЛИЙН**

**АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**Урианы жилийн ажилд нутгийн удирдлага, хувийн хэвшлийн байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжиж, байгаль, экологийн тэнцвэртэй орчинд хүний эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэн их бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж орон нутгийн хөгжлийг хангана.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Арга хэмжээ** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Суурь**  **түвшин** | **Хүрэх түвшин үр дүн** | **Хугацаа** | | **Хөрөнгийн эх үүсвэр /сая. төг/** | | | | **Хэрэгжүүлэх байгууллага** |
| 1 | Урианы жилийн нээлтийн арга хэмжээг сумандаа зохион байгуулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | Урианы жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан байна | | 1-р сард | ОНХО | | | | ЗБХороо  Сумын ЗДТГ |
| 2 | “Шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт өрнүүлсэн баг, байгууллага, аж ахуйн нэгж” шалгаруулах болзолт уралдаан зарлаж байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоо, санал санаачилгыг өрнүүлнэ. | Болзлын шалгуур үзүүлэлтээр | - | -зам талбай байгуулах  -гэрэлтүүлэг чимэглэл хийх -барилгын өнгө үзэмжийг сэргээх  -хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах, тохижуулах | | Жилийн турш | ОНХО | | | | ЗБХороо  Сумын ЗДТГ |
| 3 | “ХӨДӨЛМӨРЛӨЕ, БҮТЭЭЕ” аян зохион байгуулж “Шилдэг тохижилттой-Эко тохилог хашаа бүхий өрх” шалгаруулна. | Болзлын шалгуур үзүүлэлтээр | - | 3 өрх | | Жилийн турш | ОНХО | | | | ЗБХороо  Сумын ЗДТГ |
| 4 | Урианы жилийн ажлын явцыг иргэд олон нийтэд мэдээлэн сурталчлах ажлыг тогтмолжуулна.. | Мэдээллийн бүх сувгаар | - | Улиралд 1 удаа, жилд 4 удаа мэдээллийн бүх сувгаар мэдээлэл хийсэн байна. | | Жилийн турш | ОНХО | | | | ЗБХороо  Интернэт мэдээллийн төвийн ажилтан |
| 5 | Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулна. | Гэрээний хэрэгжилтээр  Орон нутагтаа үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж, дүгнэсэн байна. | - | Орон нутагтаа үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж, дүгнэсэн байна.Гэрээний хэрэгжилтийг 80-аас дээш хувьтай хангана. | | 2 сар /2018 оны гэрээг дүгнэх/  7 сар /2019 оны гэрээ хагас жил/ | - | | | | Сумын ЗДТГ |
| 6 | Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэд, олон нийтэд ил тод болгож, тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэх ажлыг тогтмолжуулж хяналт тавьж ажиллана. | Тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл оруулсан байдлаар | - | 80-аас дээш хувьтай | | Жилдээ | - | | | | Сумын ЗДТГ |
| 7 | Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна. | Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. | 2 | Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. | 3-р улирал | | | | ОНХО | Сумын ЗДТГ | |
| 8 | Сумын төв, суурин газар, гудамж, байгууллагын тохижилт, өнгө үзэмжийг сайжруулах план зураг, эскиз боловсруулан батлуулж батлагдсан зургийн дагуу нийтийн эзэмшлийн талбай, автомашины зогсоол, гэрэлтүүлэг чимэглэл, ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн, хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулах ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ. | Боловсруулж хэрэгжүүлсэн зураг төслөөр | - | Зураг төслийн дагуу тохижилтын ажил хийгдсэн байна. | Жилдээ | | | | Байгууллагын хөрөнгө оруулалт | Төсөвт байгууллагууд, ААН, үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд | |
| 9 | Сумын төвийн барилгын гадна фасад, өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг ашиглагч байгууллага, иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ. | Өнгө үзэмжийг сайжруулсан барилгын тоогоор | - | 3ш барилгын фасад, өнгө үзэмжийг сайжруулсан байна. | Жилдээ | | | | Сум, байгууллагын хөрөнгө оруулалт | Сумын ЗДТГ, айл өрх, ААН, байгууллагууд | |
| 10 | Байгууллага бүрийг ногоон байгууламжтай болгох ажлыг зохион байгуулна. | Ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлсэн байгууллагын тоогоор | - | Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 90-ээс доошгүй хувь нь ногоон байгууламж нэмэгдүүлнэ | Жилдээ | | | | Байгууллагын хөрөнгө оруулалт | БОБ,  Сумын ЗДТГ, Бүх төсөвт байгууллагууд, ААН-үүд | |
| 11 | “Манай баг-Миний гудамж”, “Хоггүй баг- хоггүй гудамж” аяныг сумандаа зохион байгуулж гудамж хашааг жигдрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн иргэдийн оролцоотойгоор амьдрах орчныг сайжруулна. | Гудамж хашаа хорооны өнгө үзэмжээ сайжруулсан баг хорооны тоогоор | - | Сумын төвийн баг гудамж, талбайн 50%-ийг тохижуулсан байна | Жилдээ | | | | ОНХО  Хувийн ХО | Сумын ЗДТГ  БЗД, | |
| 12 | “Эко тохилог хашаа” төслийг айл өрх бүр хэрэгжүүлж өөрсдийн эзэмшлийн хашааг тохижуулах, хашаандаа мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох, төмс хүнсний ногоо тарьж өрх, гэртээ ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. | Тохижилт хийж ээлтэй орчин бүрдүүлсэн айл өрхийн тоогоор | - | Суманд 5-аас доошгүй айл өрх хашаа хороогоо тохижуулсан байна | Жилдээ | | | | Хувийн ХО | Сумын ЗДТГ | |
| 13 | Сумын жишиг хорооллын эхлэлийг тавьж 5 айлын хувийн сууцыг барьж ашиглалтанд оруулах ажлыг эхлүүлнэ. | Батлуулсан зураг төсөл  Шийдвэрлүүлсэн хөрөнгө | - | зураг төслийг батлуулж барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. | 2-р улирал | | | Төсөл хөтөлбөрийн ХО | | Сумын ЗДТГ | |
| 14 | Суманд 75 хүүхдийн сургуулийн дотуур байрыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулна. | Шинээр баригдсан дотуур байр |  | 75 ортой сурагчдын дотуур байр ашиглалтанд орно. | 3-р улиралд | | | УТХО  1 тэрбум төгрөг | | Сумын ЗДТГ | |
| 15 | Уянга 3-р багийн багийн төвийн байрыг барьж ашиглалтанд оруулна. | Шинээр баригдсан багийн төвийн байр |  | Багийн төвийн байр баригдаж ашиглалтанд орсон байна. | 3-р улиралд | | | ОНХС  20,246.7 мян.төгрөг | | Сумын ЗДТГ, БЗД | |
| 16 | “Дээвэр” төслийг сумандаа хэрэгжүүлж барилга, байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулна. | Дээвэр, фасадны их засвар хийсэн барилгын тоо- |  | Сумын соёлын төвийн дээврийн засварыг хийсэн байна. | 3-р улиралд | | | ОНХС  9.0 сая төгрөг | | Соёлын төв, ЗДТГ | |
| 17 | Төвлөрсөн хогийн цэгийг бүрэн устгаж, шинэ хогийг цэгийг стандартын дагуу бий болгоно. | Хогийн цэгийг засварласан байдал |  | Хогийн цэгийн 2 га газрын хогийг бүрэн дарж шинэ хогийн цэгийг бий болгох | 2-р улиралд | | | ОНХС  9.5 сая төгрөг | | Сумын ЗДТГ | |
| 18 | “Гэр” төслийг хэрэгжүүлэн зорилтот бүлгийн өрхийн амьжиргааг дэмжинэ. | Гэр нийлүүлэх өрхийн тоогоор | - | 3 өрх | 2,3,4-р улиралд | | | ОНХО | | Сумын ЗДТГ | |
| 19 | Сумын эмнэлгийг мобайл технологийн иж бүрдэлтэй болгоно. | Иж бүрдэлтэй болсон байна. |  | Сумын эмнэлэг мобайл технологийн иж бүрдэлтэй болсон байна. | 2,3-р улиралд | | | ОНХО | | Аймгийн ЭМГ | |
| 20 | Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, усжуулалтыг нэмэгдүүлж инженерийн хийцтэй худаг гаргана. | Шинээр гаргасан худгийн тоо | Өмнөх онуудад санхүүжилт шийдэгдсэн худгууд гараагүй. | 2019 онд 2худаг шинээр гарсан байна. | 2,3,4-р улиралд | | | ОНХО | | Сумын ЗДТГ | |
| 21 | Сумын төв, суурин газар, аялал жуулчлалын баазын чиглэлийн замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулна. | Шинээр суурилуулсан автозам, замын тэмдгийн тоо, тэмдэглэгээний урт |  | Сумын чиглэлийн болон төвийн зам, гүүрүүдэд шаардлагатай тэмдэг тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байна. | 4-р улирал | | | ОНХО  Сумын ХО  ХХО | | Сумдын ЗДТГ | |
| 22 | Гэр хорооллыг дулаан хангамжийн нэгдсэн шугам сүлжээнд холбох ажлыг хийнэ. | Төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон айл өрхийн тоогоор |  | 10 айлыг нэгдсэн халаалтанд холбосон байна. | 3,4-р улиралд | | | ОНХО,  Хувийн хөрөнгө оруулалт | | Эл Си Би ххк, Сумын ЗДТГ | |
| 23 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, банк санхүү, сум хөгжүүлэх сан, олон улсын байгууллагын зээл тусламжийг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлнэ. | Хэрэгжүүлсэн төсөл  Олгосон зээлийн хэмжээ | 2018 онд 7 төслийн 92 сая төгрөг олгосон. | 10 төсөлд 100 сая төгрөг, | Жилдээ | | | СХС,  ХЭДС | | Сумын ЗДТГ | |
| 24 | Орон нутгаас зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааг хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үр дүн, өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоо | Зохион байгуулсан үзэсгэлэн -2 | Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдаа-2 | Жилдээ | | | СХС | | СХС-ын зөвлөл, ЗДТГ | |
| 25 | Бүтээн байгуулалтын ажлуудыг “Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох, ажлын байрыг тогтвортой хадгалах бодлого”-той уялдуулан хэрэгжүүлнэ. | Зуучлалаар бий болсон ажлын  Байрны тоо  Шинээр бий болсон байнгын ажлын байрны тоо  Түр ажлын байр | 2018 онд  Байнгын-22  Түр-166 | Байнгын-30  Түр-200 | Жилдээ | | | ОНХО | | ХХҮМ,  ЗДТГ | |
| 26 | “Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын жил”-ийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийж, сумын Засаг даргын зөвлөл, ИТХТ-ийн хуралд тайлагнаж хэлэлцүүлнэ. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт -72%  Сумын ИТХТ-ийн хурлаар 2 удаа тус тус хэлэлцүүлсэн | 80-ээс дээш хувьд хүргэнэ.  Сумын ИТХТ-аар 2 удаа тус тус хэлэлцүүлсэн байна. | Улирал бүр | | | ОНХО | | ЗБХороо  Сумын ЗДТГ | |
| 27 | Ажилтай орлоготой иргэн  Ая тухтай амьдралтай өрх гэр  Өсөлттэй өгөөжтэй эдийн засагтай аймаг болох зорилтыг 2019 оны түвшинг сум орон нутгийн зүгээс ханган ажиллаж урианы жилийн ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. | Шинээр бий болсон байнгын ажлын байрны тоо  Хөгжлийн түвшин ахисан өрхийн өссөн дүнгээр  Сумын ДНБ-ийн өсөлт, хэмжээ  Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хувь |  |  | Жилдээ | | | - | | ЗБХороо,  Сумын ЗДТГ,  Засаг даргын дэрэгдэх албан байгууллагууд | |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Засаг даргын орлогч / Л.Золжаргал/