**“БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ- ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ” УРИАНЫ ЖИЛИЙН**

**АЖЛЫН ТАЙЛАН**

**Урианы жилийн ажилд нутгийн удирдлага, хувийн хэвшлийн байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжиж, байгаль, экологийн тэнцвэртэй орчинд хүний эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэн их бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж орон нутгийн хөгжлийг хангана.**

**2019.12.11 Өндөрширээт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Арга хэмжээ** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Суурь****түвшин** | **Хүрэх түвшин үр дүн** | **Хугацаа** | **Хөрөнгийн эх үүсвэр /сая. төг/** | **Хэрэгжилт** |
| 1 | Урианы жилийн нээлтийн арга хэмжээг сумандаа зохион байгуулна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | - | Урианы жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан байна | 1-р сард | ОНХО | 1-р сарын 26-ний өдөр урианы жилийн нээлтийг суманд зохион байгуулав. Нээлтийн арга хэмжээнд 76 иргэн оролцлоо.Хэрэгжилт 100% |
| 2 | “Шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт өрнүүлсэн баг, байгууллага, аж ахуйн нэгж” шалгаруулах болзолт уралдаан зарлаж байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоо, санал санаачилгыг өрнүүлнэ.  | Болзлын шалгуур үзүүлэлтээр | - | -зам талбай байгуулах-гэрэлтүүлэг чимэглэл хийх -барилгын өнгө үзэмжийг сэргээх-хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах, тохижуулах  | Жилийн турш | ОНХО | Шилдэг тохижилттой байгууллага, аж ахуй нэгж, гудамж хороог шалгаруулах болзолт уралдааныг 5 сарын 20-ны өдрөөс 7 сарын 1-ны өдрийг хүртэл зарласан. Уг болзолт уралдааны хүрээнд ЕБС, цэцэрлэг, ЭМТөв зэрэг 3 байгууллага тайлангаа ирүүлсэн. Нийт 6,347,000 төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн байна. Тайлангаа хугцаанаас нь хоцроосон боловч Түмэн мал ТББ машины зогсоол шинээр хийсэн. Мөн ЗДТГ байгууллагын гэрэлтүүлгээ нэмсэн. Хэрэгжилт 100% |
| 3 |  “ХӨДӨЛМӨРЛӨЕ, БҮТЭЭЕ” аян зохион байгуулж “Шилдэг тохижилттой-Эко тохилог хашаа бүхий өрх” шалгаруулна.  | Болзлын шалгуур үзүүлэлтээр | - | 3 өрх | Жилийн турш | ОНХО | Сумын хэмжээнд “хөдөлмөрлөе, бүтээе” сарын аяныг 5 сарын 27-ний өдөр Сант 4-р багийн БИНХ дээр нээж 7 сарын 1-ний өдрийг хүртэл 1 сарын аяныг зарласан. Аяны хүрээнд Шилдэг тохижилттой эко хашаа шалгаруулах болзолт уралдаан зарласан. Уг хугацаанд тайлан ирүүлсэн өрх байхгүй.Хэрэгжилт 40% |
| 4 | Урианы жилийн ажлын явцыг иргэд олон нийтэд мэдээлэн сурталчлах ажлыг тогтмолжуулна..  | Мэдээллийн бүх сувгаар | - | Улиралд 1 удаа, жилд 4 удаа мэдээллийн бүх сувгаар мэдээлэл хийсэн байна. | Жилийн турш | ОНХО | Сумын вэб сайт болон, Интернэт, фасебоок хуудсаар мэдээллийг тогтмол хүргэж байна. БИНХ, 5-р сард малчдын чуулга уулзалт, 9-р сард хичээлийн шинэ жилийн нээлт, мөн 11.4-нд болсон бүх малчдын нэгдсэн хурал дээр танилцуулга мэдээллийг хийсэн.Хэрэгжилт 100% |
| 5 | Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулна. | Гэрээний хэрэгжилтээрОрон нутагтаа үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж, дүгнэсэн байна. | - | Орон нутагтаа үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж, дүгнэсэн байна.Гэрээний хэрэгжилтийг 80-аас дээш хувьтай хангана.  | 2 сар /2018 оны гэрээг дүгнэх/7 сар /2019 оны гэрээ хагас жил/ | - | Сумын хэмжээнд идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг 20 аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэдтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээг байгуулсан. Гэрээнд 2019онд хийх ажлыг тодорхой тусгасан. Гэрээний биелэлтийг хагас жилээр дүгнэсэн. Гэрээний хэрэгжилт 35%-тай. Хэрэгжилт 40% |
| 6 | Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэд, олон нийтэд ил тод болгож, тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэх ажлыг тогтмолжуулж хяналт тавьж ажиллана.  | Тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл оруулсан байдлаар  | - | 80-аас дээш хувьтай  | Жилдээ | - | Шилэн дансанд мэдээлэлүүд тухай бүр тогтмол орж байна. Хэрэгжилт 100% |
| 7 | Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна. | Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.  | 2 | Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.  | 3-р улирал | ОНХО | Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг “Инжинер геодези” ХХК боловсруулж байна. 12 сард аймгийн ИТХ-аар оруулж батлуулахаар ажиллаж байна. Хэрэгжилт 100% |
| 8 | Сумын төв, суурин газар, гудамж, байгууллагын тохижилт, өнгө үзэмжийг сайжруулах план зураг, эскиз боловсруулан батлуулж батлагдсан зургийн дагуу нийтийн эзэмшлийн талбай, автомашины зогсоол, гэрэлтүүлэг чимэглэл, ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн, хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулах ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ.  | Боловсруулж хэрэгжүүлсэн зураг төслөөр | - | Зураг төслийн дагуу тохижилтын ажил хийгдсэн байна. | Жилдээ | Байгууллагын хөрөнгө оруулалт | Төсвийн 5 байгууллагын нийт 6,847,000төгрөгийн тохижилтын ажил хийгдсэн.Зураг төслийн ажил хийгдээгүй. Хэрэгжилт 40% |
| 9 | Сумын төвийн барилгын гадна фасад, өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлыг ашиглагч байгууллага, иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ. | Өнгө үзэмжийг сайжруулсан барилгын тоогоор | - | 3ш барилгын фасад, өнгө үзэмжийг сайжруулсан байна. | Жилдээ | Сум, байгууллагын хөрөнгө оруулалт | “Хөдөлмөрлөе, бүтээе аян” болон болзолт уралдаануудын дагуу барилгуудын өнгө үзэмжийг сайжруулах ажил хийгдсэн. Сургууль гадна фасад, Түмэн мал ТББ гадна фасад, машины зогсоол, цэцэрлэг дээврийн өнгө, Шуудан холбоо гадна фасадыг янзалсан. Хэрэгжилт 100%  |
| 10 | Байгууллага бүрийг ногоон байгууламжтай болгох ажлыг зохион байгуулна.  | Ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлсэн байгууллагын тоогоор | - | Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 90-ээс доошгүй хувь нь ногоон байгууламж нэмэгдүүлнэ | Жилдээ | Байгууллагын хөрөнгө оруулалт | Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд 100% ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх ажлыг 6-р сард хийсэн. Хэрэгжилт 100% |
| 11 | “Манай баг-Миний гудамж”, “Хоггүй баг- хоггүй гудамж” аяныг сумандаа зохион байгуулж гудамж хашааг жигдрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн иргэдийн оролцоотойгоор амьдрах орчныг сайжруулна. | Гудамж хашаа хорооны өнгө үзэмжээ сайжруулсан баг хорооны тоогоор | - | Сумын төвийн баг гудамж, талбайн 50%-ийг тохижуулсан байна | Жилдээ | ОНХОХувийн ХО | Шилдэг тохижилттой аж ахуй нэгж, байгууллага, гудамж хороо шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд иргэдийн оролцоог хангах ажлыг зохион байгуулсан. Сумын төвийн багийн гудамж талбайн 25%-д тохижилт хийгдсэн. Хэрэгжилт 70% |
| 12 | “Эко тохилог хашаа” төслийг айл өрх бүр хэрэгжүүлж өөрсдийн эзэмшлийн хашааг тохижуулах, хашаандаа мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох, төмс хүнсний ногоо тарьж өрх, гэртээ ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. | Тохижилт хийж ээлтэй орчин бүрдүүлсэн айл өрхийн тоогоор | - | Суманд 5-аас доошгүй айл өрх хашаа хороогоо тохижуулсан байна | Жилдээ | Хувийн ХО | Шилдэг тохижилттой эко хашаа шалгаруулах болзолт уралдааны хүрээнд айл өрхүүдэд хашаагаа тохижуулах уриалгыг дэвшүүлэн ажилласан. Тайлан ирээгүй ч одоогийн байдлаар 6 айл гадна хашааны өнгө үзэмжээ сэргээж, төмс, хүнсний ногоо, чацаргана, үхрийн нүд хашаандаа тариалсан. Хэрэгжилт 70% |
| 13 |  Сумын жишиг хорооллын эхлэлийг тавьж 5 айлын хувийн сууцыг барьж ашиглалтанд оруулах ажлыг эхлүүлнэ. | Батлуулсан зураг төсөлШийдвэрлүүлсэн хөрөнгө | - | зураг төслийг батлуулж барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. | 2-р улирал | Төсөл хөтөлбөрийн ХО | Хэрэгжилт 0% |
| 14 | Суманд 75 хүүхдийн сургуулийн дотуур байрыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулна.  | Шинээр баригдсан дотуур байр |  | 75 ортой сурагчдын дотуур байр ашиглалтанд орно. | 3-р улиралд | УТХО1,2 тэрбум төгрөг | Ар булаг ХХК барилгын ажлыг гүйцэтгэж байна. Барилгын явц 95%-тай явагдаж байна. /100 ортой дотуур байр/Хэрэгжилт 100% |
| 15 | Уянга 3-р багийн багийн төвийн байрыг барьж ашиглалтанд оруулна. | Шинээр баригдсан багийн төвийн байр |  | Багийн төвийн байр баригдаж ашиглалтанд орсон байна.  | 3-р улиралд | ОНХС 20,246.7 мян.төгрөг | Иргэн Г.Амарбат барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 11 сарын 05-нд барилын ажлыг дуусгаж хүлээлгэн өгсөн. Зураг төслийн дагуу барилга сайн баригдсан гэж хүлээн авах ажлын хэсэг дүгнэсэн.Хэрэгжилт 100% |
| 16 | “Дээвэр” төслийг сумандаа хэрэгжүүлж барилга, байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулна.  | Дээвэр, фасадны их засвар хийсэн барилгын тоо- |  | Сумын соёлын төвийн дээврийн засварыг хийсэн байна.  | 3-р улиралд | ОНХС9.0 сая төгрөг | Соёлын төвийн дээвэр засварын ажил хийгдэж дууссан. Засварын дараа дусаал гоожих асуудал үүссэн. Гэрээний дагуу 1 жилийн хугацаанд төсөл хэрэгжүүлэгчээр засуулах ажил хийгдэнэ. .Хэрэгжилт 70% |
| 17 | Төвлөрсөн хогийн цэгийг бүрэн устгаж, шинэ хогийг цэгийг стандартын дагуу бий болгоно.  | Хогийн цэгийг засварласан байдал |  | Хогийн цэгийн 2 га газрын хогийг бүрэн дарж шинэ хогийн цэгийг бий болгох | 2-р улиралд  | ОНХС9.5 сая төгрөг | Хогийн цэгийг том ковш трактораар түрж овоолон талбайг 50% чөлөөлсөн. Хэрэгжилт 70% |
| 18 | “Гэр” төслийг хэрэгжүүлэн зорилтот бүлгийн өрхийн амьжиргааг дэмжинэ. | Гэр нийлүүлэх өрхийн тоогоор | - | 3 өрх | 2,3,4-р улиралд | ОНХО | УИХ-ын гишүүн А.Сүхбатын ажлын албанаас манай сумын 4-р багийн иргэн Б.Хишигдэлгэрт 5 ханатай иж бүрэн гэр өгсөн. Мөн аймгийн ХХҮГ-с 3 өрхөд гэр өгсөн. Хэрэгжилт 100% |
| 19 | Сумын эмнэлгийг мобайл технологийн иж бүрдэлтэй болгоно. | Иж бүрдэлтэй болсон байна.  |  | Сумын эмнэлэг мобайл технологийн иж бүрдэлтэй болсон байна.  | 2,3-р улиралд | ОНХО | СЭМТ 12 сая төгрөгийн өртөгтэй Мобайл технологийн иж бүрдэлтэй болсон.Хэрэгжилт 100% |
| 20 | Бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, усжуулалтыг нэмэгдүүлж инженерийн хийцтэй худаг гаргана. | Шинээр гаргасан худгийн тоо | Өмнөх онуудад санхүүжилт шийдэгдсэн худгууд гараагүй.  | 2019 онд 2худаг шинээр гарсан байна.  | 2,3,4-р улиралд | ОНХО | 3-р багт тариа бригад болон таван нуурт 2 худгийг гаргасан. Нийт төсөвт өртөг 18 сая төгрөг. Хэрэгжилт 100% |
| 21 | Сумын төв, суурин газар, аялал жуулчлалын баазын чиглэлийн замын тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулна.  | Шинээр суурилуулсан автозам, замын тэмдгийн тоо, тэмдэглэгээний урт |  | Сумын чиглэлийн болон төвийн зам, гүүрүүдэд шаардлагатай тэмдэг тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байна. | 4-р улирал | ОНХОСумын ХОХХО | Хэрэгжилт 0% |
| 22 | Гэр хорооллыг дулаан хангамжийн нэгдсэн шугам сүлжээнд холбох ажлыг хийнэ.  | Төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон айл өрхийн тоогоор |  | 10 айлыг нэгдсэн халаалтанд холбосон байна. | 3,4-р улиралд | ОНХО,Хувийн хөрөнгө оруулалт | Хэрэгжилт 0% |
| 23 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, банк санхүү, сум хөгжүүлэх сан, олон улсын байгууллагын зээл тусламжийг ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлнэ. | Хэрэгжүүлсэн төсөлОлгосон зээлийн хэмжээ | 2018 онд 7 төслийн 92 сая төгрөг олгосон.  | 10 төсөлд 100 сая төгрөг, | Жилдээ |  СХС, ХЭДС | ХЭДСангаас Малчны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих-5 малчинд 23 сая төгрөгийн малжуулах төсөл. Ажлын байр нэмэгдүүлэх хөтөлбөрөөр 1 иргэнд 5 сая төгрөгийн зээл олгосон. СХС-аас 7 иргэнд 97 сая төгрөгийн зээл олгосон.Хэрэгжилт 100% |
| 24 | Орон нутгаас зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааг хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үр дүн, өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.  | Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоо | Зохион байгуулсан үзэсгэлэн -2 | Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдаа-2 | Жилдээ | СХС  | Алтан намар үзэсгэлэн худалдааг 2019.09.26-ний өдөр зохион байгуулсан. Хэрэгжилт 70% |
| 25 | Бүтээн байгуулалтын ажлуудыг “Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох, ажлын байрыг тогтвортой хадгалах бодлого”-той уялдуулан хэрэгжүүлнэ.  | Зуучлалаар бий болсон ажлынБайрны тооШинээр бий болсон байнгын ажлын байрны тооТүр ажлын байр | 2018 онд Байнгын-22Түр-166 | Байнгын-20Түр-163 | Жилдээ | ОНХО | 2019 онд байнгын ажлын байр-20, түр ажлын байр-163, зуулчлалаар 15Хэрэгжилт 100% |
| 26 | “Бүтээн байгуулалт-хөрөнгө оруулалтын жил”-ийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийж, сумын Засаг даргын зөвлөл, ИТХТ-ийн хуралд тайлагнаж хэлэлцүүлнэ.  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт -72%Сумын ИТХТ-ийн хурлаар 2 удаа тус тус хэлэлцүүлсэн | 80-ээс дээш хувьд хүргэнэ.Сумын ИТХТ-аар 2 удаа тус тус хэлэлцүүлсэн байна. | Улирал бүр | ОНХО | 2019 оны 6 сард ЗД-ын зөвлөлөөр оруулж ИТХ-д тайлагнасан. Хэрэгжилт 61,7%-тай. 12-р сард ЗД-ын зөвлөлөөр оруулж ИТХ-д танилцуулна. Хэрэгжилт 100%  |
| 27 | Ажилтай орлоготой иргэнАя тухтай амьдралтай өрх гэрӨсөлттэй өгөөжтэй эдийн засагтай аймаг болох зорилтыг 2019 оны түвшинг сум орон нутгийн зүгээс ханган ажиллаж урианы жилийн ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. | Шинээр бий болсон байнгын ажлын байрны тооХөгжлийн түвшин ахисан өрхийн өссөн дүнгээрСумын ДНБ-ийн өсөлт, хэмжээБоловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хувь |  |  | Жилдээ | - | Шинээр байнгын ажлын байр-20, түр ажлын байр-163, зуучлалаар 15 ажлын байр бий болсон.Хөгжлийн түвшин ахисан өрхийн тоо 2019 онд 8. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2019 онд нийт-44,905,000 төгрөг. Энэ нь өмнөх оноос 20%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хэрэгжилт 100% |

Тайлан гаргасан: Засаг даргын орлогч / Л.Золжаргал/

2019 ОНЫ УРИАНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН

 ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

2019.12.11 Өндөрширээт сум

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжилт | Хувь |
| 100 | 70 | 40 | 0 | Хугацаа болоогүй |
| 1 | 27 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 76,7% |

ХЯНАЛТ ШИНЭЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

 ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Х.ГОМБОСҮРЭН

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Л.ЗОЛЖАРГАЛ